**Zápis zo stretnutia č. 16**

**Dátum a čas stretnutia:** 11.03.2014, 10:00 - 12:30

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Martin Dušek, Jaroslav Dzurilla, Roland Gášpár, Martin Londák(Švédsko), Matej Toma

**Vedúci:** Roland Gášpár, **Zapisovateľ:** Martin Dušek, **Overovateľ:** Martin Londák

**Priebeh stretnutia:**

* Prešli sme si úlohy z minulého týždňa, niektoré úlohy sa z dôvodu časovej náročnosti presunuli do ďalšieho týždňa
* A. Kovárová identifikovala nasledujúce bugy:
	+ Nefungoval správne rozvrh v telefóne
	+ Po stlačení tlačidla poschodia v mape sa nevypne aktívne tlačidlo, ktoré bolo aktívne predtým
* Do úloh sme zaradili aj nasledovné veci:
	+ Pridať do vyhľadávania možnosť nájsť miestnosť aj podľa názvu, nielen čísla
	+ Zanalyzovať a navrhnúť možnosť kompasu pri mape, aby sme vedeli zistiť, kam sa používateľ pozerá.
* Navštívil nás pán Juraj Bojkovský z Tatra Banky a predstavil nám:
	+ Novú technológiu Bluetooth Low Energy pre navigáciu v budovách
	+ Karty NFC
	+ Prezentáciu nájdeme na:

 <http://team06-13.ucebne.fiit.stuba.sk/docs/Apple%20iBeacon.pdf>

**Predchádzajúce úlohy:**

* Úloha 192 bola splnená, ale z dôvodu neukončenia implementácie mapy okolia - úlohy 189 - bude pokračovať
* Úlohy 191 a 188 boli spravené
* Úlohy 186,187,189,190,193,194,195,196 neboli splnené

**Rozdelené úlohy:**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| FIIT STU |

 |
| [FIIT STU](http://jira.fiit.stuba.sk/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+VIRTFIIT+AND+resolution+%3D+Unresolved+ORDER+BY+issuetype+DESC%2C+key+DESC) |
| Displaying **24** issues at **12/Mar/14 10:35 AM**. |
| **Key** | **Summary** | **Status** | **Resolution** | **Assignee** | **Created** | **Original Estimate** | **Description** |
| [VIRTFIIT-197](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-197) | Vytvorit SVG a PNG ikonu MHD pre vysledky vyhladavania | Open | *Unresolved* | Jaroslav Dzurilla | 11.3.2014 10:47 |  |  |
| [VIRTFIIT-195](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-195) | Spracovanie dataset z Radcu | Open | *Unresolved* | Michal Sevcik | 4.3.2014 13:41 | 14400 | Pomôcť Martinovi Lonadákovi so spracovaním datasetu z Radcu |
| [VIRTFIIT-193](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-193) | Načítavanie jedálnich lístkov a MHD | In Progress | *Unresolved* | Lukas Cader | 4.3.2014 13:32 | 57600 | Zistiť ako sa predčítavajú MHD spojenia a jedálne lístky. Aké sú čakacie doby medzi jednotlivymi dopytmi, keď sa sťahuje cez rôzne typy pripojenia (wifi, 3g, 4g). Ak sú čakacie doby väčšie ako 1 sekunda, potom treba implementovať dialog, ktorý bude zobrazovať priebeh sťahovania (1/7 .. 7/7). |
| [VIRTFIIT-192](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-192) | Pomôcť Dušekovi s implementáciou mapy okolia | Open | *Unresolved* | Roland Gaspar | 4.3.2014 13:26 | 21600 |  |
| [VIRTFIIT-189](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-189) | CLONE - Implementacia mapy okolia | In Progress | *Unresolved* | Martin Dusek | 4.3.2014 12:56 | 54000 | Zistit ako funguje parser na poschodia budovy a zacat pracovat na implentacii mapy okolia do aplikaciie. |
| [VIRTFIIT-185](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-185) | Úprava máp poschodia | In Progress | *Unresolved* | Matej Toma | 4.3.2014 12:50 | 3600 | Zjednotiť fonty (cčísla miestností, popisy), pridať popisky na vrchné poschodia k firmám. |
| [VIRTFIIT-186](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-186) | CLONE - Rozlišovať SVG a PNG ikony pre rozličné verzie Androidu | In Progress | *Unresolved* | Martin Londak | 4.3.2014 12:52 | 28800 | Zobrazovať PNG pre nižšie verzie Androidu a SVG pre vyššie, ktoré to podporujú. |
| [VIRTFIIT-194](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-194) | Spracovanie textu z excel súboru | Open | *Unresolved* | Martin Londak | 4.3.2014 13:39 | 28800 | Spracovať dataset od Veroniky Štrbákovej s odpoveďami a otázkami z Radcu. Treba pre Každú otázku a odpoveď vyhľadať aspoň 2 kľúčové slová na základe ktorých sa bude dať vyhľadávať. |
| [VIRTFIIT-190](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-190) | Možnost vyhľadavania nad MHD | In Progress | *Unresolved* | Matej Toma | 4.3.2014 13:16 | 54000 | Napísať Čerňaskému za nefungujúce MHD počas prázdnin(jarné 31 39), opýtať sa, že prečo nefunguje servis na získanie informacii o zastávke na základe jej idčka. Umožniť vyhľadávanie nad zastávkami MHD a číslami spojov v našej aplikácii. |
| [VIRTFIIT-188](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-188) | CLONE - Otvaracia hodiny na studijnom oddeleni | In Progress | *Unresolved* | Roland Gaspar | 4.3.2014 12:54 | 64800 | Po kliknuti na ikonku studijneho oddelenia sa zobrazia otvaracie hodiny. Kedy su studijne referantky k dispozicii. |
| [VIRTFIIT-187](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-187) | CLONE - Update údajov v rámci MHD | Open | *Unresolved* | Michal Sevcik | 4.3.2014 12:53 | 14400 | Pokúsiť sa spraviť automatický update po 24 hodinách od zobrazenia MHD, aj keď aplikácia stále beží. |
| [VIRTFIIT-202](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-202) | Zanalyzovat moznosti pouzitia kompasu v mapach | Open | *Unresolved* | Martin Dusek | 12.3.2014 10:29 | 28800 |  |
| Generated at Wed Mar 12 10:35:16 CET 2014 by Martin Dusek using JIRA 5.1.6#785-sha1:8d9ee55efd0253d225a09d2c55f2f71a303affe4. |