**Zápis zo stretnutia č. 17**

**Dátum a čas stretnutia:** 18.03.2014, 10:00 - 12:30

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Martin Dušek, Jaroslav Dzurilla, Roland Gášpár, Matej Toma,

Martin Londák(Švédsko), Michal Ševčík(Švédsko), Lukáš Cáder(Švédsko),

**Vedúci:** Mgr. Alena Kovárová PhD**., Zapisovateľ:** Jaroslav Dzurilla,

**Overovateľ:** Roland Gášpár

**Priebeh stretnutia:**

* Prešli sme si úlohy z minulého týždňa.
* Konzultácia novovytvorených svg verzií ikon.
* Konzultácia stavu mapy okolia fiitky.
* Preberali sme obsah výslednej aplikácie na konci tohto šprintu.
* Preberali sme problém so zle mergnutými dátami v aktuálnej verzií. Zastarané dáta.
* Kontrola zoznamu úloh v Jire. Dodatočné uzatváranie úloh.
* Zaradenie doteraz neriešených úloh do aktuálneho backlogu
* Prioritizácia úloh pre nasledujúci šprint.
* Sprístupnenie gitu (readonly) Tomášovi Sabovi.

**Predchádzajúce úlohy:**

* Všetky pridelené úlohy okrem kompasu boli ukončené alebo došpecifikované ako nová úloha..

**Rozdelené úlohy:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | | | | | | |
| [FIIT STU](http://jira.fiit.stuba.sk/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+VIRTFIIT+AND+resolution+%3D+Unresolved) | | | | | | | |
| Displaying **26** issues at **19/Mar/14 6:30 AM**. | | | | | | | |
| **Issue Type** | **Key** | **Summary** | **Status** | **Assignee** | **Created** | **Original Estimate** | **Description** |
| Task | [VIRTFIIT-216](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-216) | Poriadne manažovať dokumenty - zápisnice musia visieť na webovej stránke | Open | Martin Dusek | 18.3.2014 13:54 | 0:10 | Vždy skontroluj zapisovateľa či zavesil zápisnicu (pdf aj docx) k tebe na dokumentový server a na našu webovú stránku, keď nie, je to tvoja chyba. |
| Task | [VIRTFIIT-215](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-215) | Vygenerovať QR pre miestnosti a vytlačiť ceduľky všetkým miestnostiam | Open | *Unassigned* | 18.3.2014 13:47 |  | Podklady pre ceduľky má Kovárová. |
| Task | [VIRTFIIT-214](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-214) | Vygenerovať QR ľudí | Open | Matej Toma | 18.3.2014 13:43 | 1:00 |  |
| Improvement | [VIRTFIIT-213](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-213) | Klikateľná mapa okolia | Open | Martin Dusek | 18.3.2014 13:42 | 16:00 | Jaroslav urobí novú ikonu (pribudne do hl. menu spolu so searchom, spolu ich bude 8).  -po kliknutí na ľubovoľnú zastávku sa otvorí naše MHD  -po kliknutí na ľubovoľnú našu jedáleň sa otvoria naše jedálne lístky.  -po kliknutí na budovu fiit sa otvorí mapa fiit  -porozmýšľaj čo by mohli ukazovať ostatné objekty po kliknutí na ne. |
| Improvement | [VIRTFIIT-212](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-212) | Zmeniť vyhľadávaciu bublinu | Open | Matej Toma | 18.3.2014 13:37 | 0:10 | - pridať MHD |
| Improvement | [VIRTFIIT-211](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-211) | Jedálne automaticky načítať raz za deň | Open | Michal Sevcik | 18.3.2014 13:36 | 8:00 |  |
| Task | [VIRTFIIT-210](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-210) | Upraviť rozšírený abstrakt pre IITSRC | Open | Lukas Cader | 18.3.2014 13:01 | 4:00 |  |
| Improvement | [VIRTFIIT-209](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-209) | Pridať zmeny v mape do search JSON-u | Open | Roland Gaspar | 18.3.2014 13:00 | 2:00 | pridať "WC ženy 1.poschodie" "buffet" |
| New Feature | [VIRTFIIT-208](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-208) | Zeditovať mapy | Open | Roland Gaspar | 18.3.2014 12:58 | 14:00 | pridať "WC ženy 1.poschodie" "buffet" |
| Improvement | [VIRTFIIT-207](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-207) | MHD search - dorobiť klikateľosť | Open | Matej Toma | 18.3.2014 12:56 | 8:00 |  |
| New Feature | [VIRTFIIT-206](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-206) | Vážený graf slov z otázok a odpovedí | Open | Martin Londak | 18.3.2014 12:54 | 16:00 |  |
| Task | [VIRTFIIT-205](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-205) | Windows phone | Open | Lukas Cader | 18.3.2014 12:54 | 12:00 | Zistiť pravidlá dizajnu pravidlá publish-u  ak stihneš vyskúšaj zbuildnuť |
| Improvement | [VIRTFIIT-204](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-204) | Úprava homescreenu pre nové ikony | Open | Jaroslav Dzurilla | 18.3.2014 12:32 |  | Pridať nové ikony a zabezpečiť, že sa na displej zmestí všetkých 8 ikon bez potreby scrolovania. Ikony treba dať bližšie k sebe:  landscape 4x2  portrait 2x4 |
| New Feature | [VIRTFIIT-203](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-203) | Nová ikona pre mapu okolia a ikonu pre vyhľadávanie do hlavného menu svg aj png | Open | Jaroslav Dzurilla | 18.3.2014 12:28 | 1:00 |  |
| Task | [VIRTFIIT-202](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-202) | Zanalyzovat moznosti pouzitia kompasu v mapach | Open | Martin Dusek | 12.3.2014 10:29 | 8:00 | Michal Dorner to rozchodil za pár minút máš to v gite a na budúci týždeň nám to predvedieš. |
| Bug | [VIRTFIIT-201](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-201) | Rozvh Kovarovej ukazuje nespravnu miestnost - porovnat s AISom | Open | *Unassigned* | 11.3.2014 12:44 |  |  |
| Improvement | [VIRTFIIT-200](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-200) | Dorobit hlasku v pripade nepristupneho internetu a stareho MHD "Údaje sú neaktuálne, pripojte sa k internetu" | Open | *Unassigned* | 11.3.2014 12:41 |  |  |
| Improvement | [VIRTFIIT-199](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-199) | Pridat do vyhladavania moznost najst miestnost aj podla nazvu | Open | Matej Toma | 11.3.2014 11:02 | 0:40 | Zeditovat search index |
| Bug | [VIRTFIIT-198](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-198) | Tlacidla na vybratie poschodia zostavaju oznacene ako vybrate | Open | Jaroslav Dzurilla | 11.3.2014 11:01 | 1:00 | na Androide 2.3.4 (mobil A.K.), ahj tablet 4.2...  V nefunguje iba v portraite |
| Task | [VIRTFIIT-196](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-196) | Upraviť výpis logov | Open | Michal Sevcik | 4.3.2014 13:43 | 8:00 | Upraviť výpis logov z databázy na tímovej webstránke do čitatelnejšej podoby. |
| Task | [VIRTFIIT-100](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-100) | Pri prihlasovaní do AIS ponechať možnosť scrollovania obrazovky | Open | *Unassigned* | 12.11.2013 23:26 |  |  |
| Bug | [VIRTFIIT-46](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-46) | Pri zadani nespravneho hesla sa prihlasovanie zacykli | Open | *Unassigned* | 14/Oct/13 10:27 PM |  | Po zadani mena(spravneho) a hesla(nespravneho) sa program zacykli a stale sa snazi prihlasit.   Prostredie: Emulator, API 17 |
| Task | [VIRTFIIT-44](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-44) | Vypnut cachovanie pre DB subory na stavba.fiit.stuba.sk | Open | *Unassigned* | 13/Oct/13 6:06 PM |  |  |
| Bug | [VIRTFIIT-11](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-11) | na telefonoch SONY ide vsetko pomaly alebo vobec | Open | *Unassigned* | 08/Oct/13 5:59 PM |  | Zistit na akych modeloch a s akou verziu androidu sa problem vyskytuje,  co ho sposobuje a opravit to |
| Bug | [VIRTFIIT-10](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-10) | pri navrate z mapy na rozvrh neostava zachovana uroven scrollovania | Open | *Unassigned* | 08/Oct/13 5:57 PM |  |  |
| New Feature | [VIRTFIIT-2](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-2) | double tap na zoom in/out v mapach | Open | *Unassigned* | 08/Oct/13 5:26 PM |  | Double tap na zoom in/out v mapach - cielom je aby sa dalo zoomovanie ovladat aj jendou rukou.   Pre SVG renderer map nie je problem implementovat.  Pre Canvas renderer je problem - zistenie kde sa kliklo vyzaduje prekreslenie mapy co trva prilis dlho. Bude nutne bud zacat testovat miesto kliknutia az po vyprsani timeoutu na double tap alebo presunut detekciu miesta kliknutua z kniznice canvg inde. |
| Generated at Wed Mar 19 06:30:00 CET 2014 by Jaroslav Dzurilla using JIRA 5.1.6#785-sha1:8d9ee55efd0253d225a09d2c55f2f71a303affe4. | | | | | | | |