**Zápis zo stretnutia č. 26**

**Dátum a čas stretnutia:** 20.05.2014, 10:00 – 12:30

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Roland Gášpár, Matej Toma, Lukáš Cáder, Martin Londák, Michal Ševčík, Martin Dušek

**Vedúci:** Mgr.Alena Kovárová,PhD.**, Zapisovateľ:** Lukáš Cáder, **Overovateľ:** Martin Londák

**Priebeh stretnutia:**

* Diskutovalo sa, čo treba zdokumentovať, spísal sa zoznam, tieto dokumenty na vypracovanie budú pridané na docs.niq.sk
* Hľadali sa stratené zápisnice, ktoré sa napokon spojeným úsilím celého tímu podarilo nájsť
* Nové apk bolo odoslané a tím testoval funkčnosť novo pridaných častí
* Všetci členovia tímu okomentovali ich doposiaľ vytvorený/upravený kód
* Chyba bielej mapy stále nebola nájdená, treba doplniť aj bufety do mapy
* Rozvrh skúškového je čiastočne implementovaný, treba dopracovať, viď nová úloha
* Nová úloha: dokončenie rozvrhu skúšok:
	+ automaticky detegovať začiatok a koniec skúškového z harmonogram.json
	+ vyparsovať linku na e-index a urobiť request na tu linku a vyparsovať IDčka predmetov
* Zväčšovanie a zmenšovanie ikoniek, Matej upraví bug pre rozlíšenie displeja väčšie ako 1024x768
* V diagramoch obrazoviek treba zväčšiť písmo, ktoré je písane vedľa šípok
* Chyby v pôvodných diagramoch boli opravené
* Aktivity diagram deploy-u aplikácie bol zhotovený, ale treba ho upraviť aby bol zrozumiteľnejší pre nezainteresovaných a neobsahoval gramatické chyby, ktorých sa Michal opäť dopustil
* Martin prezentoval diakritikovač, treba odstrániť dodatočnú funkcionalitu menenia celých slov a ponechať iba pridávanie diakritiky
* Martin musí upraviť jeho diagram vyhľadávania aby obsahoval diakritikovač
* Záverečná správa bola napísaná a odovzdaná
* Pokyny k dokumentácii:
	+ dopísať dokumentáciu k zvyšným úlohám
	+ pridať diagramy do celkového pohľadu a okomentovať ich
	+ deadline pre odovzdanie dokumentov nášmu dokumentaristovi – štvrtok 06:00
* Našiel sa nový bug vo vyhľadávaní, konkrétne pri vyhľadávaní slova „cviči“ sa zobrazí chybová hláška, treba zistiť, prečo sa toto deje a opraviť to
* Michal predviedol funkčnosť tímového mailového servera
* Michal dostal za úlohu doimplementovať rozvrhy skúšok do 12. 6.

**Predchádzajúce úlohy:**

Všetky úlohy okrem boli splnené okrem úpravy mapy okolia (biela obrazovka a bufety).

**Rozdelené úlohy:**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 |
| **Key** | **Summary** | **Status** | **Assignee** | **Reporter** | **Created** | **Original Estimate** | **Description** |
| [VIRTFIIT-319](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-319) | VIRTFIIT-240 Komentovanie kodu - Martin D. | Open | Martin Dusek | Matej Toma | 5/13/2014 12:19 | 3600 |   |
| [VIRTFIIT-320](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-320) | VIRTFIIT-240 Komentovanie kodu - Michal | Open | Michal Sevcik | Matej Toma | 5/13/2014 12:19 | 3600 |   |
| [VIRTFIIT-325](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-325) | Finálna dokumentácia aj s CD | Open | Martin Dusek | Roland Gaspar | 5/13/2014 12:35 |   |   |
| [VIRTFIIT-326](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-326) | VIRTFIIT-325 Zvysna dokumentacia - Lukas | Open | Lukas Cader | Matej Toma | 5/13/2014 12:51 | 7200 |   |
| [VIRTFIIT-329](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-329) | VIRTFIIT-325 Zvysna dokumentacia - Martin D. | Open | Martin Dusek | Matej Toma | 5/13/2014 12:52 | 7200 |   |
| [VIRTFIIT-330](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-330) | VIRTFIIT-325 Zvysna dokumentacia - Martin L. | Open | Martin Londak | Matej Toma | 5/13/2014 12:52 | 7200 |   |
| [VIRTFIIT-331](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-331) | VIRTFIIT-325 Zvysna dokumentacia - Michal | Open | Michal Sevcik | Matej Toma | 5/13/2014 12:52 | 7200 |   |
| [VIRTFIIT-332](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-332) | VIRTFIIT-325 Zlepenie dokumentacie do finalnej podoby | Open | Martin Dusek | Matej Toma | 5/13/2014 12:53 | 28800 |   |
| [VIRTFIIT-333](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-333) | Vyhľadávanie pomocou ES | Open | Martin Londak | Roland Gaspar | 5/13/2014 12:54 | 28800 | opraviť diakritiku a zvyšné veci |
| [VIRTFIIT-334](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-334) | Malé ikonky pre rozlíšenia > 768x1024 | Open | Matej Toma | Lukas Cader | 5/20/2014 11:54 | 3600 | Keď je rozlíšenie väčšie ako 768x1024 ikonky sa zobrazujú malé. |
| [VIRTFIIT-335](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-335) | Diakritikovač verzia 2 | Open | Martin Londak | Lukas Cader | 5/20/2014 11:57 | 28800 | Diakritikovač treba upraviť tak aby diakritikoval |
| [VIRTFIIT-336](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-336) | Chybová hláška pri vyhľadávaní - Elasticsearch | Open | Lukas Cader | Lukas Cader | 5/20/2014 12:00 | 14400 | Pri vyhľadaní slova "cviči" vypíše chybovú hlášku, treba zistiť prečo a opraviť to. |
| [VIRTFIIT-337](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-337) | Dokončenie rozvrhu skúšok | Open | Michal Sevcik | Lukas Cader | 5/20/2014 12:04 | 57600 | - automaticky detegovat zaciatok a koniec skuskoveho z harmonogram.json - vyparsovat linku na e-index a urobit request na tu linku a vyparsovat IDcka predmetov |
|   |