**Zápis zo stretnutia č. 18**

**Dátum a čas stretnutia:** 25.03.2014, 10:00 - 12:30

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Martin Dušek, Jaroslav Dzurilla, Roland Gášpár, Matej Toma,

Martin Londák(Švédsko), Michal Ševčík(Švédsko), Lukáš Cáder(Švédsko),

**Vedúci:** Bc.Martin Dušek**, Zapisovateľ:** Jaroslav Dzurilla,

**Overovateľ:** Roland Gášpár

**Priebeh stretnutia:**

* Retrospektíva
* Kontrola stavu úloh šprintu:
* Nové úlohy: Dopracovať dokumentáciu k hotovým úlohám
* Individuálne konzultovanie úloh
  + Problém s kvalitou riešenia jednotlivých úloh a ich následným nezaradením do šprintovej verzie
    - Zavedenie metriky alebo postupu prevencie
      * Kommit message : Číslo úlohy v JIRE + Status(splnena/nesplnena/takmer)
* Diskusia zmeny ponuky hlavného menu
  + Nové menu : Mapa FIIT, Mapa okolia, Search, Rozvrh, Odkazy, MHD, Jedálne

|  |  |
| --- | --- |
| Rozvrh | Search |
| MHD | Jedálne |
| Mapa okolia | Mapa FIIT |

* + Bočné menu:
    - QR, RSS, Odkazy, About
* Dohoda že vždy keď dôjde k úprave kódu potreba komentovať v komite a pushnúť na git, aby to Michal Dorner mohol skontrolovať

**Predchádzajúce úlohy:**

* + VIRTFIIT\_196 - Upraviť výpis logov
    - Rozpracované
  + VIRTFIIT\_198 - Tlačidlá na prepínanie poschodí na mape zostávajú zakliknuté
    - Opravené
  + VIRTFIIT\_199 - Pridať do vyhľadávanie možnosť vyhľadať miestnosť aj podľa názvu
    - Odložené
  + VIRTFIIT\_202 - Zanalyzovať možnosti použitia kompasu v mapách
    - Analyzované
  + VIRTFIIT\_203 - Nová ikona pre vyhľadávanie a pre mapu okolia do hlavného menu png a svg
    - Hotové
  + VIRTFIIT\_205 - Widows phone
    - Analyzované
  + VIRTFIIT\_206 - Vážený slov graf z otázok a odpovedí
    - Rozpracované
  + VIRTFIIT\_207- MHD search dorobiť klikaťeľnosť
    - Nezačaté
  + VIRTFIIT\_208 - Zeditovať mapy
    - Hotové
    - Pridať „WC –„ ku každému záchodu
  + VIRTFIIT\_209 - Pridať zmeny v mape do search JSON-u
    - Hotové
  + VIRTFIIT\_210 - Upraviť rozšírený abstrakt pre IITSRC
    - Hotové
  + VIRTFIIT\_211 - Jedálne automaticky aktualizovať raz za deň
    - Rozpracované
  + VIRTFIIT\_212 - Zmeniť vyhľadávaciu bublinu
    - Nezačaté
  + VIRTFIIT\_213 - Klikateľná mapa okolia
    - Rozpracované
    - Doplniť smer Devín
  + VIRTFIIT\_214 - Vygenerovať QR ľudí
    - Hotové
  + VIRTFIIT\_216 - Poriadne manažovať dokumentáciu
    - Hotové

**Rozdelené úlohy:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | | | | | | | | |
| [FIIT STU](http://jira.fiit.stuba.sk/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+VIRTFIIT+AND+created+%3E%3D+2014-03-24+AND+created+%3C%3D+2014-03-26+AND+updated+%3E%3D+2014-03-24+AND+updated+%3C%3D+2014-03-26) | | | | | | | | | |
| Displaying **9** issues at **30/Mar/14 4:12 AM**. | | | | | | | | | |
| **Issue Type** | **Key** | **Summary** | **Status** | **Assignee** | **Created** | **Original Estimate** | **Description** | **Priority** | **Updated** |
| Sub-task | [VIRTFIIT-226](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-226) | VIRTFIIT-213 Doplniť smer Devín | Open | Martin Dusek | 25.3.2014 11:13 | 0:05 |  | Major | 25.3.2014 11:14 |
| Task | [VIRTFIIT-225](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-225) | Graf odpracovaných hodín jednotlivcov za každý šprint zvlášť | Open | Martin Londak | 25.3.2014 11:12 | 3:00 | Budú to stĺpcové grafy so 7 stĺpikmi.  na konci semestra ho vedúca dostane aj vo forme excelovej tabuľky. | Major | 25.3.2014 11:12 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-224](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-224) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Jaroslav Dzurilla | 25.3.2014 11:04 | 2:00 |  | Major | 25.3.2014 11:04 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-223](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-223) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Roland Gaspar | 25.3.2014 11:04 | 2:00 |  | Major | 25.3.2014 11:04 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-222](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-222) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Michal Sevcik | 25.3.2014 11:03 | 2:00 |  | Major | 25.3.2014 11:03 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-220](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-220) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Martin Londak | 25.3.2014 11:02 | 2:00 |  | Major | 25.3.2014 11:03 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-219](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-219) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Martin Dusek | 25.3.2014 11:02 | 2:00 |  | Major | 25.3.2014 11:02 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-218](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-218) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Lukas Cader | 25.3.2014 11:01 | 2:00 |  | Major | 25.3.2014 11:01 |
| Task | [VIRTFIIT-217](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-217) | Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Martin Dusek | 25.3.2014 11:00 | 2:00 |  | Major | 25.3.2014 11:00 |
| Generated at Sun Mar 30 04:12:30 CEST 2014 by Jaroslav Dzurilla using JIRA 5.1.6#785-sha1:8d9ee55efd0253d225a09d2c55f2f71a303affe4. | | | | | | | | | |