**Zápis zo stretnutia č. 18**

**Dátum a čas stretnutia:** 25.03.2014, 10:00 - 12:30

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Martin Dušek, Jaroslav Dzurilla, Roland Gášpár, Matej Toma,

Martin Londák(Švédsko), Michal Ševčík(Švédsko), Lukáš Cáder(Švédsko),

**Vedúci:** Bc.Martin Dušek**, Zapisovateľ:** Jaroslav Dzurilla,

**Overovateľ:** Roland Gášpár

**Priebeh stretnutia:**

* Retrospektíva
* Kontrola stavu úloh šprintu:
* Nové úlohy: Dopracovať dokumentáciu k hotovým úlohám
* Individuálne konzultovanie úloh
	+ Problém s kvalitou riešenia jednotlivých úloh a ich následným nezaradením do šprintovej verzie
		- Zavedenie metriky alebo postupu prevencie
			* Kommit message : Číslo úlohy v JIRE + Status(splnena/nesplnena/takmer)
* Diskusia zmeny ponuky hlavného menu
	+ Nové menu : Mapa FIIT, Mapa okolia, Search, Rozvrh, Odkazy, MHD, Jedálne

|  |  |
| --- | --- |
| Rozvrh | Search |
| MHD | Jedálne |
| Mapa okolia | Mapa FIIT |

* + Bočné menu:
		- QR, RSS, Odkazy, About
* Dohoda že vždy keď dôjde k úprave kódu potreba komentovať v komite a pushnúť na git, aby to Michal Dorner mohol skontrolovať

**Predchádzajúce úlohy:**

* + VIRTFIIT\_196 - Upraviť výpis logov
		- Rozpracované
	+ VIRTFIIT\_198 - Tlačidlá na prepínanie poschodí na mape zostávajú zakliknuté
		- Opravené
	+ VIRTFIIT\_199 - Pridať do vyhľadávanie možnosť vyhľadať miestnosť aj podľa názvu
		- Odložené
	+ VIRTFIIT\_202 - Zanalyzovať možnosti použitia kompasu v mapách
		- Analyzované
	+ VIRTFIIT\_203 - Nová ikona pre vyhľadávanie a pre mapu okolia do hlavného menu png a svg
		- Hotové
	+ VIRTFIIT\_205 - Widows phone
		- Analyzované
	+ VIRTFIIT\_206 - Vážený slov graf z otázok a odpovedí
		- Rozpracované
	+ VIRTFIIT\_207- MHD search dorobiť klikaťeľnosť
		- Nezačaté
	+ VIRTFIIT\_208 - Zeditovať mapy
		- Hotové
		- Pridať „WC –„ ku každému záchodu
	+ VIRTFIIT\_209 - Pridať zmeny v mape do search JSON-u
		- Hotové
	+ VIRTFIIT\_210 - Upraviť rozšírený abstrakt pre IITSRC
		- Hotové
	+ VIRTFIIT\_211 - Jedálne automaticky aktualizovať raz za deň
		- Rozpracované
	+ VIRTFIIT\_212 - Zmeniť vyhľadávaciu bublinu
		- Nezačaté
	+ VIRTFIIT\_213 - Klikateľná mapa okolia
		- Rozpracované
		- Doplniť smer Devín
	+ VIRTFIIT\_214 - Vygenerovať QR ľudí
		- Hotové
	+ VIRTFIIT\_216 - Poriadne manažovať dokumentáciu
		- Hotové

**Rozdelené úlohy:**

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|   |

 |
| [FIIT STU](http://jira.fiit.stuba.sk/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=project+%3D+VIRTFIIT+AND+created+%3E%3D+2014-03-24+AND+created+%3C%3D+2014-03-26+AND+updated+%3E%3D+2014-03-24+AND+updated+%3C%3D+2014-03-26) |
| Displaying **9** issues at **30/Mar/14 4:12 AM**. |
| **Issue Type** | **Key** | **Summary** | **Status** | **Assignee** | **Created** | **Original Estimate** | **Description** | **Priority** | **Updated** |
| Sub-task | [VIRTFIIT-226](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-226) | VIRTFIIT-213 Doplniť smer Devín | Open | Martin Dusek | 25.3.2014 11:13 | 0:05 |   | Major | 25.3.2014 11:14 |
| Task | [VIRTFIIT-225](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-225) | Graf odpracovaných hodín jednotlivcov za každý šprint zvlášť | Open | Martin Londak | 25.3.2014 11:12 | 3:00 | Budú to stĺpcové grafy so 7 stĺpikmi. na konci semestra ho vedúca dostane aj vo forme excelovej tabuľky. | Major | 25.3.2014 11:12 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-224](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-224) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Jaroslav Dzurilla | 25.3.2014 11:04 | 2:00 |   | Major | 25.3.2014 11:04 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-223](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-223) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Roland Gaspar | 25.3.2014 11:04 | 2:00 |   | Major | 25.3.2014 11:04 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-222](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-222) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Michal Sevcik | 25.3.2014 11:03 | 2:00 |   | Major | 25.3.2014 11:03 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-220](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-220) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Martin Londak | 25.3.2014 11:02 | 2:00 |   | Major | 25.3.2014 11:03 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-219](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-219) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Martin Dusek | 25.3.2014 11:02 | 2:00 |   | Major | 25.3.2014 11:02 |
| Sub-task | [VIRTFIIT-218](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-218) | VIRTFIIT-217 Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Lukas Cader | 25.3.2014 11:01 | 2:00 |   | Major | 25.3.2014 11:01 |
| Task | [VIRTFIIT-217](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-217) | Dopracovať dokumentáciu ku všetkým dokončeným úlohám | Open | Martin Dusek | 25.3.2014 11:00 | 2:00 |   | Major | 25.3.2014 11:00 |
| Generated at Sun Mar 30 04:12:30 CEST 2014 by Jaroslav Dzurilla using JIRA 5.1.6#785-sha1:8d9ee55efd0253d225a09d2c55f2f71a303affe4.  |