**Zápis zo stretnutia č. 23**

**Dátum a čas stretnutia:** 29.04.2014, 13:00 – 16:00

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Martin Dušek, Roland Gášpár, Matej Toma, Lukáš Cáder, Martin Londák, Michal Ševčík

**Vedúci:** Matej Toma, **Zapisovateľ:** Martin Dušek, **Overovateľ:** Michal Ševčík

**Priebeh stretnutia:**

Zhodnotili sme posledný šprint a účasť na IIT.SRC.

* S výsledkom našej tímovej práce a prezentácie sme boli spokojný
* Všetky kriticky dôležité úlohy boli dokončené, mali sme na konferenciu pripravené všetky možnosti prezentácie, nové APK so všetkými hotovými vetvami zverejnené na Google Play, poster na požadovanej kvalite a novú webstránku.

Zhodli sme sa, že prestaneme vytvárať novú funkcionalitu a pripravíme finálnu verziu aplikácie s opravenými nájdenými chybami, a dokončenou rozrobenou funkcionalitou.

Prechádzali sme úlohy a medzi najdôležitejšie témy boli:

* Problém nepovolených portov na servery, riešenie je v pomoci od správcu servera – kontaktovať ho má Martin L. Bez toho nevieme rozbehnúť Elastic Search a dokončiť inteligentné vyhľadávanie.
* Martin Dušek bol veľmi zaneprázdnený posterom na IIT.SRC, tak jeho úlohy boli presunuté do ďalšieho šprintu.
* Nastali problémy pri mergovaní všetkých vetiev Michalom z dôvodu časovej tiesne tesne pred konferenciou. Problém bude vyriešený Martinom D. v tomto šprinte.

Na konci stretnutia prišli z vyučovania Martin L. a Lukáš a dokončili s Martinom D prechádzanie úloh z minulého šprintu, najme problém s portami servera.

Do nového šprintu sme zaradili opravu bugov, dokončenie inteligentného vyhľadávania a písanie dokumentácie.

**Retrospektíva:**

START

* Merge pomocou zdieľania obrazovky cez Skype
* Zdokumentovanie celkového stavu projektu s diagramami

CONTINUE

* Priebežné písanie dokumentácie
* Test aplikácie a opravovanie nájdených bugov
* Kontrola obsahu vetiev v gite pred spojením Git Ownerom
* Nahrávanie do gitu aj čiastkové riešenia aby sme videli pokrok

STOP

* Pridávanie nových funkcií do aplikácie

**Predchádzajúce úlohy:**

* Úloha 280 – nezačatá, nahlasovanie chýb stále nie je user-friendly, Martin Dušek robil iné priority
* Úloha 281 – dokončená, mapy boli však nesprávne zmergované, treba to ešte skontrolovať
* Úloha 282 – Martin L. má problémy s portami, musí riešiť s pánom Pašekom
* Úloha 283 – Martin L. má problémy s technológiou, nevie sám riešiť chyby prostredia
* Úloha 284 – Lukáš úlohu skoro dokončil, ale jeho výsledok závisí aj od ďalších úloh, ktoré ešte nie sú hotové.
* Úloha 285 – bezpečnostné zábrany pri odosielaní mailu nedovolia dokončiť úlohu
* Úloha 286 – Dokončené, už nezobrazuje chybu pri vyhľadávaní ak nie je internet.
* Úloha 287 – Menu v pravom hornom rohu je dokončené
* Úloha 288 – hotové, malé menu vyzerá ako bolo zadané
* Úloha 289 – hotové a aj chyby boli opravené, menu je už vektorové
* Úloha 290 – nezačatá, Martin Dušek robil iné priority
* Úloha 291 – poster úspešne vytlačený, použitý a archivovaný
* Úloha 292– hotové, farba aktívneho prvku v MHD bola zmenená
* Úloha 293– scroll spy na rozvrhu hotový
* Úloha 295– hotové, problém s výberom dňa je vyriešený
* Úloha 294– nezačatá, presunutá do backlogu z dôvodu odchodu Jaroslava Dzurillu z tímu.

**Rozdelené úlohy:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | | | | | | | |
| [FIIT STU](http://jira.fiit.stuba.sk/secure/IssueNavigator.jspa?reset=true&jqlQuery=issueKey+in+%28VIRTFIIT-299%2CVIRTFIIT-298%2C+VIRTFIIT-297%2CVIRTFIIT-251%2CVIRTFIIT-280%2CVIRTFIIT-282%2CVIRTFIIT-283%2CVIRTFIIT-284%2CVIRTFIIT-285%2CVIRTFIIT-290%2CVIRTFIIT-281%2CVIRTFIIT-286%2CVIRTFIIT-287%2CVIRTFIIT-288%2CVIRTFIIT-289%2CVIRTFIIT-291%2CVIRTFIIT-292%2CVIRTFIIT-293%2CVIRTFIIT-295%29) | | | | | | | |
| Displaying **19** issues at **30/Apr/14 10:33 AM**. | | | | | | | |
| **Key** | **Summary** | **Status** | **Resolution** | **Assignee** | **Created** | **Original Estimate** | **Description** |
| [VIRTFIIT-299](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-299) | uprava ikon v hlavnom a bocnom menu | Open | *Unresolved* | Martin Londak | 29.4.2014 13:37 | 7200 |  |
| [VIRTFIIT-298](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-298) | kontaktovat ostatne timy ohladne testovania nasej aplikacie | Open | *Unresolved* | Matej Toma | 29.4.2014 13:35 |  |  |
| [VIRTFIIT-297](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-297) | vyriesit bielu mapu a commit optimalizovanej mapy | Open | *Unresolved* | Martin Dusek | 29.4.2014 13:34 |  |  |
| [VIRTFIIT-295](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-295) | Problém so scrollspy | Resolved | Fixed | Matej Toma | 24.4.2014 23:32 |  | Ked chce clovek vybrat den, na ktory sa neda nascrollovat (scrollTop) tj ze sa nastavi na vrch strany tak to oznaci posledny element ktory je mozne nascrollovat. Ked opatovne kliknem na den ktory sa neda nascrollovat tak uz sa oznaci korektne.   Ukazkovy priklad: Mame tyzden pon-pia. Pon-Str sa daju nascrollovat (nastavit na vrch obrazovky), ked sa vsak kliknem napr na piatok (ktory sa neda nastavit na top obrazovky) tak mi to v menu oznaci stredu. Ked vsak znova kliknem na stvrtok tak uz sa oznaci. |
| [VIRTFIIT-293](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-293) | Dorobit scrollspy | Resolved | Done | Matej Toma | 15.4.2014 17:11 | 28800 |  |
| [VIRTFIIT-292](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-292) | Upravit farbu aktivneho prvku v MHD | Closed | Done | Matej Toma | 15.4.2014 17:10 | 1800 | aktivny prvok by mal mat sedu farbu v rozmedzi od farby sedej sekcie a vnutorneho zoznamu |
| [VIRTFIIT-291](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-291) | Poster na IITSRC | Closed | Fixed | Martin Dusek | 15.4.2014 12:01 | 25200 |  |
| [VIRTFIIT-290](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-290) | Definovanie co sa bude dokumentovat (UML + 9Sprint + 10Sprint) | Open | *Unresolved* | Martin Dusek | 15.4.2014 11:38 | 7200 | Kontrola true false a podla toho sa budu tahat svg alebo png |
| [VIRTFIIT-289](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-289) | Natahovanie ikoniek svg, png (home screen) | Resolved | Fixed | Matej Toma | 15.4.2014 11:29 | 27000 | Kontrola true false a podla toho sa budu tahat svg alebo png |
| [VIRTFIIT-288](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-288) | Menu co uz bolo sa ma zmenit na menu co bolo pridane | Closed | Done | Roland Gaspar | 15.4.2014 11:25 | 7200 | Prerobit tlacidla; Navrh ma byt uz o tyzden |
| [VIRTFIIT-287](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-287) | Tri palicky v bocnom menu maju byt viac vlavo a viac uzke (SME) | Closed | Fixed | Roland Gaspar | 15.4.2014 11:23 | 50400 | Do buduceho tyzdna ma byt uz navrh!  Sirka medzie - sirka paliciek;  Palicky sa dotykaju lavej casti;  Posunut ikony  A aby sa to vysuvalo viac pri slajde z lava (objavenie staci, animacia sa bude robit neskor)   Aplikacia SME! |
| [VIRTFIIT-286](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-286) | Pri vyhladavani vypnut chybovu hlasku ak nie je internet (cestovne poriadky) | Closed | Fixed | Lukas Cader | 15.4.2014 11:18 | 3600 | Neda sa vyhladavat ak nie su nacitane cestovne poriadky |
| [VIRTFIIT-285](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-285) | Odosielanie notifikacneho mailu pri odosielani logov | Open | *Unresolved* | Michal Sevcik | 15.4.2014 11:09 | 7200 | Nastavit SMTP na servery a odosielanie notifikacnych sprav |
| [VIRTFIIT-284](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-284) | Vytvorenie klientskej casti pri odosielani otázky | In Progress | *Unresolved* | Lukas Cader | 15.4.2014 11:02 | 57600 | Skontroluje sa ci sa text nemoze najst niekde v aplikacii (linka mhd, mapa) |
| [VIRTFIIT-283](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-283) | Vytvoriť program na servery ktorý spracuje požiadavku klienta, dá diakritirku, zlematizuje a pošle do elastic searchu a odoslanie naspäť klientovi | In Progress | *Unresolved* | Martin Londak | 15.4.2014 11:01 | 57600 |  |
| [VIRTFIIT-282](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-282) | Spraviť komunikáciu klient server pri odosielaní vyhľadavaného textu | Open | *Unresolved* | Michal Sevcik | 15.4.2014 10:57 | 50400 |  |
| [VIRTFIIT-281](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-281) | Nefunkcne mapy + kontrola kompasu | Closed | Fixed | Martin Dusek | 15.4.2014 10:54 | 10800 |  |
| [VIRTFIIT-280](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-280) | Spravit odosielanie logov user friendly | Open | *Unresolved* | Martin Dusek | 15.4.2014 10:53 | 14400 | Ked je dlhy text tak sa to maze, ked sa zmeni na landscape tak sa to tiez vymaze. |
| [VIRTFIIT-251](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VIRTFIIT-251) | Zmeniť vzhľad obrazovky Odkazy | Reopened | *Unresolved* | Jaroslav Dzurilla | 1.4.2014 21:55 | 14400 | Upraviť vzhľad obrazovky Odkazy podľa dávnejšie zverejnenej ukážky. |
| Generated at Wed Apr 30 10:33:43 CEST 2014 by Martin Dusek using JIRA 5.1.6#785-sha1:8d9ee55efd0253d225a09d2c55f2f71a303affe4. | | | | | | | |