# Zápis zo stretnutia č. 1

Téma stretnutia:	úvodné informácie, aktuálny stav projektu, rozdelenie manažérskych rolí a úloh

Dátum stretnutia:	03.10.2013

Čas stretnutia:	11:00 - 13:30

Miesto stretnutia:	JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

Vedúca tímu:	Mgr. Alena Kovárová, PhD.

Prítomní:	Bc. Lukáš Cáder	       Bc. Jaroslav Dzurilla	Bc. Roland Gášpár

Bc. Martin Londák	       Bc. Michal Ševčík           Bc. Matej Toma

Vedúci stretnutia:	Mgr. Alena Kovárová, PhD.

Zapisovateľ:	Bc. Matej Toma

Overovateľ:	Mgr. Alena Kovárová, PhD.

# Priebeh stretnutia:

Na stretnutí chýbal Martin Dušek kvôli chorobe. Diskutovalo sa o aktuálnom stave Virtual FIIT s Michalom Dornerom cez Skype. Členovia tímu boli oboznámení s používanými technológiami(Phonegap, Node.js, Sublime, Jade, Typescript, Grunt, Weinre) potrebnými na pokračovanie v projekte.

Ďalšie preberané témy:

- Počiatočné rozdelenie manažérskych rolí

- Matej Toma - vedúci tímu, manažér komunikácie a rizík

- Martin Londák - manažér dokumentácie a kontroly kvality

- Roland Gášpár a Jaroslav Dzurilla - manažéri testovania

- Michal Ševčík - manažér podpory vývoja a podporných prostriedkov

- Lukáš Cáder - manažér rozvrhu a plánovania

- Martin Dušek - rola bude pridelená neskôr, dočasne bude zastávať podpornú rolu manažéra podpory dokumentácie

- Dohodli sme si systém cyklenia funkcií zapisovač, vedúci stretnutia a overovač zápisnice.

- Rozdelenie prvých úloh, na ktorých je potrebné pracovať počas nasledujúceho obdobia

- Projektový denník

- Podporné nástroje pri vývoji

- Verziovací systém - gitbus.fiit.stuba.sk

- Riadenie projektu - JIRA

# Rozdelenie úloh:

| ID | Popis úlohy | Zodp. osoba | Robí | Dátum splnenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvoriť Hello World projekt vo Phonegape. Spojiť Typescript / requirejs / Grunt a skúsiť zbuildovať a rozbehať s phonegapom na telefóne a skúsiť debugovať cez weinre | všetci | všetci | 16.10.’13 | pridelená |
| 1.2 | Upraviť pôdorysové mapy budovy - podľa dohody a rozdelenia v tíme | všetci | všetci | 09.10.’13 | pridelená |
| 1.3 | Rozbehať Gitbus a pripraviť školenie pre ostatných členov na prácu s Git-om | Michal | Michal | 09.10.’13 | pridelená |
| 1.4 | Pripraviť školenie o JIRE pre ostatných členov | Martin L. | Martin L. Michal | 09.10.’13 | pridelená |
| 1.5 | Začať pracovať na metodike pre prácu s JIROU | Martin L. | Martin L. Michal | neuvedené | pridelená |
| 1.6 | Zistiť aká verzia OS je nastavená na stavba.fiit.stuba.sk | Michal | Michal | 09.10.’13 | pridelená |
| 1.7 | Dokončiť finálnu verziu plagátu | Jaroslav | Jaroslav | 06.10.’13 | pridelená |
| 1.8 | Dokončiť webovú prezentáciu tímu | Roland | Jaroslav | 09.10.’13 | pridelená |
| 1.9 | Pripraviť šablóny pre dokumentáciu (riadenia, projektu) | Martin | Martin L. | 09.10.’13 | pridelená |
| 1.10 | Zozbierať bugy od členov tímu ak nejaké objavili a zaslať ich Michalovi Dornerovi | Jaroslav | Jaroslav Roland | 03.10.’13 | pridelená |
| 1.11 | Zistiť všetky deadliny predmetu tímový projekt a TPcup a pripraviť z nich hrubú kostru plánu | Lukáš | Lukáš | 09.10.’13 | pridelená |

# Príloha A - užitočné odkazy

- Sublime Text - http://www.sublimetext.com/3

- Sublime Text package manager -  https://sublime.wbond.net/installation

- Node.js -  http://nodejs.org/

- NPM - https://npmjs.org/

- package.json - http://package.json.nodejitsu.com/

- Require.js - http://requirejs.org/

- Vysvetlenie require.js - http://addyosmani.com/writing-modular-js/

- TypeScript - http://www.typescriptlang.org/

- Špecifikácia Typescriptu - http://www.typescriptlang.org/Content/TypeScript%20Language%20Specification.pdf

- LESS - http://lesscss.org/

- GRUNT - http://gruntjs.com/

- WHEN.js - https://github.com/cujojs/when

- Parse javascript - http://blog.parse.com/2013/01/29/whats-so-great-about-javascript-promises/

- ZEPTO (odľahčené "jQuery") -  http://zeptojs.com/

- WEINRE (debugovanie) - http://people.apache.org/~pmuellr/weinre/docs/latest/

- JADE - https://github.com/visionmedia/jade