**Zápis zo stretnutia č. 7**

**Dátum a čas stretnutia:** 14.11.2013, 12:30 - 14:10

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Lukáš Cáder, Martin Dušek, Jaroslav Dzurilla, Roland Gášpár, Martin Londák, Michal Ševčík, Matej Toma

**Vedúci:** Lukáš Cáder**, Zapisovateľ:** Matej Toma, **Overovateľ:** Jaroslav Dzurilla

**Priebeh stretnutia:**

* Zúčastnili sme sa akcie WUD 2013, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o použiteľnosti (a preto naše stretnutie začína neskôr ako obvykle)
  + Michal Š. mal zaujímavý nápad ako využiť nápad s inteligentným policajtom. Ak by dáka prednáška alebo udalosť začínala v dostatočne veľkom časovom predstihu tak by bola zafarbená na zeleno. Keď by už zostávalo menej času tak by bola udalosť zafarbená na oranžovo a ak by sme mali už len kritický čas tak by bola zafarbená na červeno. Toto by sa mohlo hodiť napríklad pri výpise skúšok, alebo na rozvrhové akcie.
* Prezentovanie výsledku druhého šprintu product ownerovi, ktorý bol vcelku spokojný s výsledkom šprintu až na pár detailov, ktoré sú vedené ako chyby v nasledujúcom šprinte
* Diskutovali sme o našej účasti na podujatí Veda Netradične, ktoré sa konalo 13.11.2013 v CVTI v Bratislave. Podobná aplikácia funguje na Filozofickej fakulte UK, ale nie je tak prepracovaná ako tá naša. Ľudí celkovo zaujala myšlienka našej aplikácie.
* Prezeraním minulotýždňovej zápisnice a kontrolou úloh z JIRY sa zistili nasledovné pripomienky, ktoré však nie je potrebné zapracovať v najbližšom šprinte, ale až v ďalšom:
* úloha 5.16: Mapa vonkajška nemá mať nulu a má sa dať zoomovať a scrollovať
* Pozrieť sa podľa možností, že prečo sa vypisuje rovnaký čas odchodu pre linku 32 zo ZOO aj z Botanickej záhrady
* Je potrebné prejsť záznamy v JIRE a spraviť v nej poriadok, toto vykoná Martin L.
* Každý z členov si pozrie stránku <http://stavba.fiit.stuba.sk/mapa/>
* Táto stránka sa bude v budúcnosti upravovať. Môže zostať statická, ale aby zobrazovala aktuálne informácie. Preto je potrebné napísať skript, ktorý bude vykonávať aktualizáciu údajov. Zo začiatku roka to bude robiť každý deň. Neskôr stačí raz za týždeň.
* Zistiť prečo sa ikony na homescreen-e rozmazávajú
* Do „About“ pridať číslo verzie a deň posledného buildu. Ten sa bude robiť na konci každého šprintu
* Pri načítavaní druhého iného QR-ka si zapamätá nascrollovanie obrazovky, treba to zrušiť.
* Na generovanie QR kódov má Michal D šikovnú vec. Je potrebné zautomatizovať proces generovania QR-ok. Výsledkom by mala byť mala aplikácia, ktorá bude pre niekoho, kto bude jedným klikom generovať QR-ko pre ľubovoľnú osobu (napr. kliknutím na jej meno v zozname). Je potrebné zohľadniť aj to, že niektorá osoba na FIIT-ke môže sedieť v dvoch kanceláriách:
* Aktuálne – 1 os : 1 QR
* Budúcnosť – 1 miestnosť : 1 QR (na každú osobu v nej)
* Dohodli sme sa, že nasledujúci týždeň nebudeme implementovať žiadne nové vlastnosti aplikácie, ale sa zameriame na dopracovanie dokumentácie a odstránenie známych chýb.

**Rozdelenie úloh:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Popis úlohy** | **Zodpovedná osoba** | **Predpokladaný čas** | **Stav úlohy** |
| 7.1 | Nové šípky pri jedálnom lístku | Michal |  | pridelená |
| 7.2 | Zjednotiť odtiene modrej v aplikácií | Jaroslav |  | pridelená |
| 7.3 | Zmenšiť ikonku domčeka | Jaroslav |  | pridelená |
| 7.4 | Nezobrazovať favorites ak sú prázdne | Matej |  | pridelená |
| 7.5 | Keď sa neodfotí QR kód a použije sa HW tlačidlo späť tak nastane black screen | Lukáš |  | pridelená |
| 7.6 | Keď odfotíš QR kód zostane black screen, po stlačení HW tlačidla „späť“ je zmiešaná obrazovka | Lukáš |  | pridelená |
| 7.7 | Zmenšiť a upraviť „i“ | Michal |  | pridelená |
| 7.8 | Pospájať všetky dokumenty do výslednej dokumentácie | Martin D. |  | pridelená |
| 7.9 | V sekcii „rozvrh chýba ikonka domčeka, doplniť | Roland |  | pridelená |
| 7.10 | Nová ikonka hviezdičky | Roland |  | pridelená |
| 7.11 | Dopracovať dokumentáciu podľa rozdelenia v dokumentovom serveri **do nedele** | Všetci |  | pridelená |
| 7.12 | Mapa okolia – pridať textový popis smerov(Centrum a Petržalka, Devín, Patrónka, Karlova ves + Dúbravka), obrázky zastávok MHD, zmena farby na jedálne(červená nie je vhodná) | Martin D. |  | pridelená |
| 7.13 | Urobiť retrospektívu minulého šprintu | Všetci |  | pridelená |



# Úlohy z minulých týždňov:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Popis úlohy** | **Zodpovedná osoba** | **Predpokladaný čas** | **Stav úlohy** |
| 5.2 | Kontrola správnosti máp budovy   * nesplnil: Martin D. * miestnosť 5.45 zobrazuje iné číslo ako by mala | Všetci |  | rozpracovaná |
| 5.3 | Dopracovať dokumentáciu k uzavretým issues   * deadline do konca šprintu * nesplnili: Martin D. | Všetci |  | rozpracovaná |
| 5.5 | Reklamovať u Michala D. MHD   * dôvodom môže byť zlé mapovanie zastávok | Matej |  | rozpracovaná |
| 5.9 | Testovanie rozdelenia MHD   * vyžaduje splnenie úlohy:"Zisti akým spojom, odkiaľ a kedy sa čo najskôr (od teraz) dostať na hlavnú stanicu." prekonať nové delenie MHD? | Jaroslav |  | rozpracovaná |
| 5.10 | Testovanie usability aplikácie   * testy sú už urobené a vyhodnocujú sa | Jaroslav |  | rozpracovaná |
| 5.13 | Udalosti na FIIT - webový odkaz, RSS   * momentálne sa zobrazujú len statické dáta čiže design je pripravený chýbajú nalinkované dáta | Martin L. | 13h | rozpracovaná |