# Zápis zo stretnutia č. 3

Dátum a čas stretnutia:	17.10.2013, 11:00 - 14:00

Miesto stretnutia:	JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

Vedúca tímu:	Mgr. Alena Kovárová, PhD.

Prítomní:	Roland Gášpár, Michal Ševčík, Martin Londák, Lukáš Cáder, Matej Toma, Jaroslav Dzurilla, Martin Dušek

Vedúci: Martin Londák, Zapisovateľ: Roland Gášpár, Overovateľ: Michal Ševčík

# Priebeh stretnutia:

- Na začiatku sa stiahla aplikácia Scrum Poker pre telefóny s Androidom.

- Rozprávalo sa o nevyriešených úlohách v systéme jira a technických problémoch súvisiacich s vývojom aplikácie. Sem patrili napríklad problémy s rozbehaním virtuálneho serveru, u niektorých (Jaroslav, Martin D.) problém so skompilovaním aplikácie cez grunt.

- Preberali sa User Stories, konkrétne to boli jedálne, zlepšenie celkovej grafiky (Home Screen, Hladké scrollovanie), MHD a web stránka.

- Prebehlo vyhodnotenie dotazníkov a doplnenie product backlogu podľa výsledkov dotazníkov. Do product backlogu sa doplnila feature „Dokumentový server“, ktorý by mal poskytovať prístup k dokumentovému serveru v systéme AIS, „Udalosti na FIIT“, „Informácie pre prvákov“ (študentský radca).

- Odhadovali sme čas trvania jednotlivých úloh pomocou kartičiek v aplikácii Scrum Poker a rozdelili si jednotlivé úlohy.

# Rozdelenie úloh:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Predpokladaný čas | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Nainštalovať operačný systém na virtuálny server. Nahodiť Weiner. Nastaviť práva na stavba.fiit.stuba.sk aby sa vedel pripájať na iTranzit a na jedálne. | Michal | 16h | pridelená |
| 3.2 | Prekonzultovať s Michalom Dornerom kód. Pochopenie štruktúry kódu (jeho časti). Prerozdeliť MHD a vyhodiť smer. | Matej | 16h | pridelená |
| 3.3 | Úprava home screenu. | Jaroslav | 16h | pridelená |
| 3.4 | Prerobiť webovú stránku tak, aby podporovala scrollovanie a zoomovanie na mapách pomocou myšky. | Roland | 16h | pridelená |
| 3.5 | Upraviť scrollovanie v aplikácii aby prebiehala hladko. Aspoň prototyp. | Martin L. | 16h | pridelená |
| 3.6 | Vytvoriť metodiku a realizovať systém pre manažment dokumentácie. Výstupom je dokument s popísanou metodikou. | Martin D. | 16h | pridelená |
| 3.7 | Zladiť jedálne so zvyškom aplikácie. | Lukáš + Michal Dorner | 16h | pridelená |
| 3.8 | Naštudovať si Kanban v systéme Jira a vložiť doňho product backlog. | Martin L. | 4h | pridelená |
| 3.9 | Napísať prihlášku do TP Cup-u. Výstupom sú dokumenty potrebné na prihlásenie sa do TP Cup-u. | Matej | 4h | pridelená |

# Úlohy z minulého týždňa:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Dátum splnenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Nájsť ikonku domčeka + nahodiť | Jaroslav | 17.10.’13 | riešená |
| 2.2 | Pridanie našich mien do About-u | všetci | 17.10.’13 | splnená |
| 2.3 | Pridanie statického odkazu YonBan | Matej | 17.10.’13 | splnená |
| 2.4 | Prebehnúť si zdrojové kódy, zoznámiť sa s nimi | všetci | 17.10.’13 | splnená |
| 2.5 | Upraviť mapy – písmo nastaviť na bold, upraviť vrstvu s číslami miestností so štýlom tak, ako je na poschodí 6NP (pointer-event v <g> elemente) | všetci | 17.10.’13 | splnená |
| 2.6 | Vytvoriť metodiku pre Git | Michal | 17.10.’13 | splnená |
| 2.7 | Vytvoriť metodiku pre Jiru | Martin L. | 17.10.’13 | splnená |
| 2.8 | Zistiť od Michala Dornera, z čoho sa úlohy pre šprint budú skladať | všetci | 17.10.’13 | splnená |
| 2.9 | Spätná väzba od používateľov | Jaroslav, Roland | 17.10.’13 | splnená |
| 1.1 | Zozbierať bugy od členov tímu ak nejaké objavili a zaslať ich Michalovi Dornerovi. | Jaroslav | 11.10.’13 | riešená |