# Zápis zo stretnutia č. 8

Dátum a čas stretnutia:	21.11.2013, 11:00 – 13:30

Miesto stretnutia:	JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

Vedúca tímu:	Mgr. Alena Kovárová, PhD

Prítomní:	Lukáš Cáder, Jaroslav Dzurila, Michal Dorner, Martin Dušek, Roland Gášpár, Martin Londák, Michal Ševčík, Matej Toma

Vedúci stretnutia: Matej Toma, Zapisovateľ: Michal Ševčík, Overovateľ: Lukáš Cáder

# Priebeh stretnutia:

- Na stretnutí tímu chýbala naša vedúca Mgr. Alena Kovárová, PhD – išla na Workshop do Košíc.

- Na začiatku stretnutia sme skontrolovali úlohy z predchádzajúceho stretnutia.

- Michal Dorner pomohol s nakonfigurovaním nginx súboru pre sťahovanie RSS na web verzii.

- Riešili sa problémy rozpoznávania QR-kódov, konzultovanie s Michalom Dornerom

- Diskusia o potrebných veciach, ktoré treba vytvoriť aby sa mohla vypustiť verzia 1.0 na Google Play:

  - Prednačítavanie cestovných poriadkov na niekoľko dní dopredu

  - New features: namiesto odkazov – Informácie (učitelia a predmety, info, rss,  -  Informácie (ikonka AIS)) – v štádiu návrhu

  - Nová ikonka pre AIS

  - Rework RSS ikony do modrej

  - Dohodlo sa vytvorenie home screen návrhu, pre rozloženie ikon, tak aby bolo zohľadnené budúce pridanie nových funkcionalít ako napríklad záznamník učiteľa

- Rozdelenie úloh pre ďalší šprint

- Martin Dušek povedal, že je potrebné pri písaní dokumentácie používať MS Office a šablónu k dokumentom, aby pri spájaní dokumentov nemal toľko práce.

# Rozdelenie úloh:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Predpokladaný čas | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Pridanie verzie do about | Martin D | 8h | pridelená |
| 8.2 | Spraviť cachovanie pre jedálne | Roland | 8h | pridelená |
| 8.3 | Spraviť cachovanie pre MHD | Roland | 8h | pridelená |
| 8.4 | Obľúbená MHD zoradiť podľa času odchodu | Matej | 3h | pridelená |
| 8.5 | Pripraviť ikony: AIS, Informácie a RSS | Jaroslav | 5h | pridelená |
| 8.6 | Upraviť bug pri pridávaný obľúbených spojov – pridanie tej istej linky z rôznych smerov | Matej | 4h | pridelená |
| 8.7 | Logovanie aktivity používateľa v aplikácií (kam používatelia klikajú) – logovanie v rámci jedálni, mhd a odkazov | Martin L | 16h | pridelená |
| 8.8 | Vyriešiť bug s vyhľadávaním (Virtfiit122) + bug s mapami – Android 2.3.x | Michal | 16h | pridelená |
| 8.9 | Urobiť dokumentáciu k uzavretým issues | Všetci | 2h | pridelená |
| 8.10 | Merge šprintových dokumentov | Martin D | 3h | pridelená |
| 8.11 | Pridanie informačnej obrazovky/dialógu pri použití QR kódu | Lukáš | 2h | pridelená |

# Rozdelenie úloh z minulých týždňov:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Predpokladaný čas | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | Keď sa neodfotí QR kód a použije sa HW tlačidlo späť tak nastane čierna obrazovka - Po opätovnom stlačení tlačidla späť aplikácia už nepadne - Bug s čiernou obrazovkou pretrváva | Lukáš | 6h | rozpracovaná |
| 7.6 | Keď odfotíš QR kód zostane čierna obrazovka, po stlačení HW tlačidla „späť“ je zmiešaná obrazovka - Bug so zmiešanou obrazovkou je vyriešený - Po načítaní kontaktných údajov sa správne uložia do histórie - Podobne ako pri úlohe 7.5 pretrváva bug s čiernou obrazovkou | Lukáš | 8h | rozpracovaná |
| 7.12 | Mapa okolia – pridať textový popis smerov(Centrum a Petržalka, Devín, Patrónka, Karlova ves + Dúbravka), obrázky zastávok MHD, zmena farby na jedálne(červená nie je vhodná) - Zlý časový odhad tvorby dokumentácie - Úloha je nezačatá z dôvodu veľa práce pri dokumentácií | Martin D. | 2h | Nezačatá |
| 5.2 | Kontrola správnosti máp – zlé zobrazovanie čísel miestností na 5. Poschodí - Jedno číslo zabudol upraviť | Martin D. | 0,17h | rozpracovaná |
| 5.5 | Reklamovať u Michala D. MHD – Nesediace časy - Boli detegované miesta, ktoré spôsobuje chybný výpis odchodu najbližšej linky | Matej | 7h | rozpracovaná |
| 5.9 | Testovanie rozdelenia MHD - Vytvorená metrika testovania | Jaroslav | 4h | rozpracovaná |
| 5.10 | Testovanie usability aplikácie - Vytvorená metrika testovania | Jaroslav | 4h | rozpracovaná |

Príloha

Retrospektíva

START

- Lepšia kontrola úloh v JIRE

- Zlepšiť poriadok v GITe (inak robiť vetvy)

- Pri každom commite napísať čo treba otestovať

- Priebežná práca na dokumentácií

- Stretávať sa cez týždeň aj mimo tímového stretnutia

- Začať používať Dropbox pre zdieľanie súborov

CONTINUE

- Komunikácia na globálnej úrovni

- Kvalita splnených úloh

- Používanie JIRY

- Pondelkové reporty

- Code review

- Používanie planning poker kartičky na ohodnocovanie úloh

STOP

- Rozoberanie nepodstatných záležitostí na tímovom stretnutí