# Zápis zo stretnutia č. 4

Dátum a čas stretnutia:	24.10.2013, 11:00 - 14:00

Miesto stretnutia:	JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

Vedúca tímu:	Mgr. Alena Kovárová, PhD.

Prítomní:	Roland Gášpár, Michal Ševčík, Martin Londák, Lukáš Cáder, Matej Toma, Jaroslav Dzurilla, Martin Dušek

Vedúci: Roland Gášpár, Zapisovateľ: Martin Dušek, Overovateľ: Martin Londák

# Priebeh stretnutia:

- Rozprávalo sa o nevyriešených úlohách v systéme jira, ich stave a technických problémoch súvisiacich s vývojom aplikácie.

- Martin Dušek predstavil online systém pre manažment dokumentácie na adrese http://docs.niq.sk Rozoslanie prístupov a vytvorenie metodiky manažmentu dokumentácie je na pláne v nasledujúci týždeň.

- Riešili sme problém s Kanbanovým boardom v JIRE. Keďže nám chýbali informácie, ako máme systém JIRA používať pre agilný vývoj, zhodli sme sa na potrebe konzultácie s manažérom systému JIRA z minulého roka. Úloha bola pridelená Martinovi L

# Rozdelenie úloh:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Predpokladaný čas | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Vloženie kapitol dokumentácie do systému dokumentácie | Martin D. | 2h | pridelená |
| 4.2 | Konzultácia s manažérom sýstému JIRA z minulého roka | Martin L. | 2h | pridelená |

# Úlohy z minulého týždňa:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedná osoba | Dátum splnenia | Stav úlohy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Nainštalovať operačný systém na virtuálny server. Nahodiť Weiner. Nastaviť práva na stavba.fiit.stuba.sk aby sa vedel pripájať na iTranzit a na jedálne. | Michal |  | rozpracovaná |
| 3.2 | Prekonzultovať s Michalom Dornerom kód. Pochopenie štruktúry kódu (jeho časti). Prerozdeliť MHD a vyhodiť smer. | Matej |  | rozpracovaná |
| 3.3 | Úprava home screenu. | Jaroslav |  | nesplnená |
| 3.4 | Prerobiť webovú stránku tak, aby podporovala scrollovanie a zoomovanie na mapách pomocou myšky. | Roland |  | rozpracovaná |
| 3.5 | Upraviť scrollovanie v aplikácii aby prebiehala hladko. Aspoň prototyp. | Martin L. |  | rozpracovaná |
| 3.6 | Vytvoriť metodiku a realizovať systém pre manažmentu dokumentácie. Výstupom je dokument s popísanou metodikou. | Martin D. |  | rozpracovaná |
| 3.7 | Zladiť jedálne so zvyškom aplikácie. | Lukáš + Michal Dorner |  | rozpracovaná |
| 3.8 | Naštudovať si Kanban v systéme Jira a vložiť doňho product backlog. | Martin L. |  | rozpracovaná |
| 3.9 | Napísať prihlášku do TP Cup-u. Výstupom sú dokumenty potrebné na prihlásenie sa do TP Cup-u. | Matej |  | rozpracovaná |