Zápis z 5. stretnutia tímu č. 8

Téma:		Spracovanie dát z UACY

Dátum:		24.10.2013

Čas:		12:00

Miestnosť:	Jobsovo softvérové štúdio, FIIT STU

Prítomní:	Pedagóg: 	doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

Členovia:	Bc. Michal Juranyi

Bc. Ivan Košdy

Bc. Jozef Marcin

Bc. Tomáš Martinkovič

Bc. Matej Noga

Bc. Ján Podmajerský

Bc. Juraj Rabčan

Stretnutie viedol:		Bc. Michal Juranyi

Zápis  vypracoval:		Bc. Juraj Rabčan

Nasledujúci zápis vyhotoví: 	Bc. Michal Juranyi

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

| ID | Zadanie úlohy | Pridelenie úlohy | Dátum pridelenia | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Rozbehanie uacy, úvod do dokumentácie | Juraj Rabčan | 24.10.2013 | Hotovo |
| 2.2 | Získať prístup ku gratex databáze | Ján Podmajerský | 24.10.2013 | Hotovo |
| 2.3 | Nájsť jedinečné charakteristiky | Jozef Marcin | 24.10.2013 | Hotovo |
| 2.4 | Analyzovať nalogované dáta | Matej Noga | 24.10.2013 | Hotovo |
| 2.5 | Ukladať nalogované dáta | Ivan Košdy | 24.10.2013 | hotovo |
| 2.6 | Základné logovanie | Tomáš Martinkovič | 24.10.2013 | Hotovo |
| 2.7 | Rozpoznanie | Ján Podmajerský | 24.10.2013 | Hotovo |
| 2.8 | Umiestnenie projektu na gitovy repozitar | Michal Juranyi | 24.10.2013 | Hotovo |

Priebeh stretnutia:

- Na úvod sme sa rozprávali o TP-Cupe. Rozprávali sme sa o tom ako prebieha táto súťaž a aké výhody prináša účastníkom.   Dohodli sme sa, že pošleme prihlášku a zúčastnime sa súťaže.

- Po to ako sme prebrali TP-Cup všetci členovia tímu povedali či splnili a ako splnili úlohy z minulého šprintu. Úlohy sa podarilo splniť každému členovi tímu.

- Následne nasledovala porada o ďalšej práci, ktorá bude prebiehať na projekte. Dohodli sme sa, že údaje, ktoré získame z UACY budeme logovať do databázy MongoDB. Mongo bude nainštalované na serveri, ktorý bol pridelený nášmu tímu.  Z tejto databázy sa budú dáta priebežne odosielať do databázy na školskom servery.

- Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia:

| ID | Zadanie úlohy | Pridelenie úlohy | Dátum pridelenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Rozchodenie Monga lokálne, rozšírenie Eclipse o git plugin, študovanie Springu, zápisnica | Juraj Rabčan | 24.10.2013 |
| 3.2 | TP CUP prihláška, nainštalovanie Gitu, Eclipse a Mongo lokálne | Ján Podmajerský | 24.10.2013 |
| 3.3 | Porovnanie vektorov, ktoré reprezentujú model používateľa | Jozef Marcin | 24.10.2013 |
| 3.4 | Model používateľa z nalogovaných dát | Matej Noga | 24.10.2013 |
| 3.5 | Ukladať nalogované dáta na server, JSP, nastavenie Springu | Ivan Košdy | 24.10.2013 |
| 3.6 | Rozchodenie Monga lokálne, rozšírenie Eclipse o git plugin, študovanie Springu, prihláška na TP cup | Tomáš Martinkovič | 24.10.2013 |
| 3.7 | Inštalácia Monga na server, príprava prezentácie na prednášku. | Michal Juranyi | 24.10.2013 |

Poznámky:

Prílohy: