**Zápis z 9. stretnutia tímu č. 8**

**Téma: Plánovanie dokončovania prvej časti projektu**

**Dátum: 05.12.2013**

**Čas: 12:00**

**Miestnosť:** Jobsovo softvérové štúdio, FIIT STU

**Prítomní:** Pedagóg: doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD.

 Členovia: Bc. Michal Juranyi

Bc. Ivan Košdy

Bc. Jozef Marcin

Bc. Tomáš Martinkovič

Bc. Matej Noga

Bc. Ján Podmajerský

Bc. Juraj Rabčan

**Stretnutie viedol:** Bc. Ján Podmajerský

**Zápis vypracoval:** Bc. Matej Noga

**Nasledujúci zápis vyhotoví:** Bc. Ján Podmajerský

**Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Zadanie úlohy | Pridelenie úlohy | Dátum pridelenia | Stav |
| 4.3  | Vytvoriť 5 LOC metrík | Tomáš Martinkovič | 28.11.2013 | riešený |
| 4.4  | Vytvoriť rozšírenie na statické atribúty/metódy  | Ján Podmajerský | 28.11.2013 | hotovo |
| 4.5  | Vytvoriť rozšírenie na riadiace premenné  | Jozef Marcin | 28.11.2013 | riešený |
| 4.6  | Zobrazenie nových dát v aplikácií  | Juraj Rabčan | 28.11.2013 | riešený |
| 4.7  | Získanie dát z nových metrík a ich uloženie do db  | Matej Noga | 28.11.2013 | riešený |
| 4.9 | Agregacia vektorov | Jozef Marcin | 28.11.2013 | hotovo |
| 5.0 | Funkcionality pre tímy | Michal Juranyi | 28.11.2013 | riešený |
| 5.1 | Anonymný rebríček | Ivan Košdy | 28.11.2013 | hotovo |
| 5.2 | Chyba pri rebase | Matej Noga | 28.11.2013 | hotovo |

**Priebeh stretnutia:**

Na začiatku stretnutia sa vyhodnotili úlohy z predchádzajúceho tímového stretnutia. Následne sa riešili tieto problémy:

* Po novom update UACA prestala logovať

Ďalším bodom stretnutia bolo navrhnutie ďalších plánov ako pokračovať na projekte:

* Grafický výstup zo zachytených softvérových metrík
* Nutnosť opraviť a rozšíriť dokumentáciu
* Sfunkčnenie listenerov
* Určenie vektoru a operácií nad ním
	+ čas – aká je minimálne trvanie logu aby bolo akceptovane
	+ rozlíšiť jednotlivé zložky vektoru
	+ zvoliť farebnú reprezentáciu vektorov

Ďalším bodom programu bola konzultácia odovzdanej dokumentácie, zistili sme, že sme nesprávne pochopili niektoré pokyny a dokumentácia nespĺňala základné požiadavky. Na úpravu a doplnenie dokumentácie sme vyčlenili tím piatich ľudí, kým zvyšný dvaja sa dostali za úlohu pracovať na programe.

Ďalším bodom bola príprava na prezentáciu riadenia tímového projektu, ktorá sa koná v rámci predmetu MIS.

**Stanovenie úloh do ďalšieho stretnutia:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Zadanie úlohy | Pridelenie úlohy | Náročnosť úlohy | Dátum pridelenia |
| 4.3  | Vytvoriť 5 LOC metrík | Tomáš Martinkovič | 3 | 28.11.2013 |
| 5.3 | Dokumentácia | Tomáš Martinkovič | 5 | 05.12.2013 |
| 5.3 | Dokumentácia | Ján Podmajerský | 5 | 05.12.2013 |
| 5.3 | Dokumentácia | Jozef Marcin | 5 | 05.12.2013 |
| 4.5  | Vytvoriť rozšírenie na riadiace premenné  | Jozef Marcin | 3 | 28.11.2013 |
| 5.5 | Riešenie problému logovania UACA – riešiť s K. Rástočným | Jozef Marcin | 1 | 05.12.2013 |
| 5.3 | Dokumentácia | Juraj Rabčan | 5 | 05.12.2013 |
| 4.7  | Získanie dát z nových metrík a ich uloženie do db  | Matej Noga | 5 | 28.11.2013 |
| 5.4 | Testovanie  | Matej Noga | 5 | 05.12.2013 |
| 5.0 | Funkcionality pre tímy | Michal Juranyi | 5 | 28.11.2013 |
| 4.6  | Zobrazenie nových dát v aplikácií  | Michal Juranyi | 3 | 05.12.2013 |
| 5.3 | Dokumentácia | Ivan Košdy | 5 | 05.12.2013 |
| 5.6 | Používateľská a inštalačná príručka | Ivan Košdy | 3 | 05.12.2013 |

**Poznámky:**

-

**Prílohy:**

**-**