**Zápis zo stretnutia č.16**

**Dátum a čas stretnutia:** 20.3.2015, 10:00 - 13:00

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Bc. Veronika Olešová, Bc. Filip Mazán, Bc. Filip Šoltés,

 Bc. Michal Kučera, Bc. Daniel Pribul, Bc. Jozef Karas

**Vedúci:** Bc. Daniel Pribul

**Zapisovateľ:** Bc. Filip Šoltés

**Overovateľ:** Bc. Michal Kučera

**Priebeh stretnutia**

Na začiatku stretnutia sme zhrnuli činnosti vykonané za posledný týždeň:

* Dano dorobil harmonogram, zobrazuje len letný semester. Je na uváženie, či chceme zobrazovať oba, alebo len aktuálny. JSON pôjde do megaconfigu.
* Dano upravil MHD. Doplnil štvorček okolo spoja, ktorý má aktuálne odchádzať. Doplnil odkaz na itransit.
* Mišo opravil vyhľadávanie. Dá sa vyhľadávať v MHD.
* Mišo zmenil design domovskej obrazovky a MHD, bude pokračovať rozvrhom.
* Mišo s mapami FIIT veľmi nepohol, sú tam tasky so zmenami designu a s tým spojené bugy pre špecifické zariadenia.
* Nika robila cache-ovanie (v princípe to funguje) a chybové hlášky.
* Nika urobila validáciu updatu db s testami.
* Nika začala pracovať na mapách okolia, pridala taby pre rozdelenie mapy FIIT a mapy okolia. Mali by sme sa rozhodnúť, či chceme použiť naše custom svg, alebo existujúce google mapy a pod.
* FilipM vyrobil beacon plugin a zaintegroval ho do aplikácie. Dokáže scanovať vzdialenosť beaconov od zariadenia.
* FilipS vyrobil watchdoga, ktorý kontroluje, či beží serverová časť. Pri páde odošle mail. Ak aplikácia spadne viac krát v krátkom čase, odošle mail a nechá ju dole.
* FilipS doplnil error handling pre dopyty na externé servery.
* Jozef začal so seleniovymi testami, ďaleko nedošiel, testoval hlavne ručne.

Jozef pri testovaní našiel nasledovné bugy:

* starý známy bug s vyhľadávaním
* klávesnica deformuje home screen
* meno pri prihlasovaní do AIS nezmizne – je to label – použijeme placeholder
* pri klikaní späť niekedy treba kliknúť 2 krát
* vzhľad rozvrhov
* jedálne lístky sa neotáčajú

Mišovi sme dali pripomienky k mapám:

* nápis „poschodie“ netreba, nech sa vyfarbí gombík
* zarovnanie je zle, prekrýva sa obrázok s textom atď.
* drobnosti pri zoomovaní
* mapy nie sú na celú obrazovku keď sa otočí telefón
* keď klikneme na miestnosť, tak za má zobraziť rozvrh miestnosti
* gombíky poschodí nech sú radšej kruhy ako štvorčeky

Prebrali sme spätnú väzbu (preposlali sme ju Alenke) na IIT.SRC článok – dopadol výborne.

Zosumarizovali sme úlohy, označili sme ich podľa priorít, rozdelili sme ich jednotlivým členom tímu.

Prebrali sme pripomienky od Miša Dornera. Všetky sme buď vyriešili, alebo sú v TODO liste.

Dohodli sme sa, kto pôjde na prezentáciu a kto na návštevu k menežerisovi.

**Úlohy z minulého týždňa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key | Summary | Status | Assignee | Due Date |
| [VFIIT-125](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-125) | [ION] Prerobit dizajn aplikacie | In Progress | Michal Kucera | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-126](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-126) | [ION] Dorobit vyhladavanie zastavok | Closed | Michal Kucera | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-127](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-127) | [ION] Pridanie harmonogramu | Open | Daniel Pribul | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-128](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-128) | [ION] Rozbalit zoznam oblubenych zastavok | Closed | Daniel Pribul | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-129](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-129) | [ION] Zaramcekovanie najblizsieho casu odchodu autobusu v jeho rozvrhu | Closed | Daniel Pribul | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-130](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-130) | [ION] Vlozenie linku na iTransit do footera obrazovky MHD | Closed | Daniel Pribul | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-131](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-131) | [SS] Parsovanie rozvrhov aj pre ucitelov | Open | Filip Soltes | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-132](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-132) | [SS] Nasadenie na server | Closed | Filip Soltes | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-134](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-134) | [SS] Cachovanie obedov | Closed | Veronika Olesova | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-135](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-135) | [ION] Refaktoring aplikacie | Closed | Filip Mazan | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-136](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-136) | [SEL] Spravne nacitanie databazy | Open | Jozef Karas | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-137](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-137) | [SEL] Spravne prihlasenie sa | Open | Jozef Karas | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-138](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-138) | [SEL] Spravne zobrazenie obedov | Open | Jozef Karas | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-139](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-139) | [SEL] Spravne zobrazovanie spojov MHD | Open | Jozef Karas | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-141](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-141) | [SS] Upraviť parsovaci skrip | Open | Filip Soltes |  20/Mar/15 |
| [VFIIT-142](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-142) | [SS] Znížiť úroveň zabezpečenia bugreportu | Closed | Filip Soltes | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-143](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-143) | [SS] Zavesiť Watchdog-a na server či nepadol | Closed | Filip Soltes | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-144](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-144) | [SS] Validácia updatu databázy na serveri | Closed | Veronika Olesova | 20/Mar/15 |
| [VFIIT-145](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-145) | [ION] Pozrieť ako poslať notifikáciu o spadnutí aplikácie | Open | Filip Mazan |  |

**Rozdelenie úloh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key | Summary | Assignee | Status | Due Date |
| [VFIIT-155](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-155) | Rozvesat a pomerat beacony | Veronika Olesova | Open | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-154](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-154) | Doladenie harmonogramu | Daniel Pribul | Open | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-153](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-153) | [ION] Po kliknuti na email a tel. cislo treba vykonat prislusnu akciu | Daniel Pribul | Open | 27/Mar/15 |
| [VFIIT-152](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-152) | [ION] Prepisovanie cache rozvrhu | Filip Mazan | Open | 27/Mar/15 |
| [VFIIT-151](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-151) | [ION] vyladit CSS na male displaye | Michal Kucera | Open | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-149](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-149) | [ION] Po kliknuti na miestnost treba zobrazit rozvrh miestnosti | Michal Kucera | Open | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-146](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-146) | [ION] Implementovanie mapy okolia | Veronika Olesova | In Progress | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-139](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-139) | [SEL] Spravne zobrazovanie spojov MHD | Jozef Karas | Open | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-138](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-138) | [SEL] Spravne zobrazenie obedov | Jozef Karas | Open | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-137](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-137) | [SEL] Spravne prihlasenie sa | Jozef Karas | Open | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-136](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-136) | [SEL] Spravne nacitanie databazy | Jozef Karas | Open | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-131](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-131) | [SS] Parsovanie rozvrhov aj pre ucitelov | Filip Soltes | In Progress | 10/Apr/15 |
| [VFIIT-125](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-125) | [ION] Prerobit dizajn aplikacie | Michal Kucera | In Progress | 10/Apr/15 |

**Prílohy**

**Rozdelenie nových úloh**



