**Zápis zo stretnutia č.11**

**Dátum a čas stretnutia:** 8.12.2014, 10:00 - 11:30

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Bc. Veronika Olešová, Bc. Filip Mazán, Bc. Filip Šoltés,

Bc. Michal Kučera, Bc. Jozef Karas

**Vedúci:** Bc. Veronika Olešová

**Zapisovateľ:** Bc. Michal Kučera

**Overovateľ:** Bc. Filip Mazán

**Priebeh stretnutia**

Alenka Kovárová je chorá. Komunikuje s nami cez Skype.

Daniel je tiež chorý a nepríde.

Dohodli sme sa, že v úlohy v JIRA sa budú písať bez diakritiky.

**Prešli sme si úlohy z minulého šprintu**

[VFIIT-77](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-77) *-* [TEST] Vymyslieť ako manazovat betatesterov

* Filip Šoltés sa rozhodol, že vždy, keď sa nasadí nová verzia, pôjde na spoločný mail *changelog* s prosbou na pretestovanie. Posielať ho bude Filip Šoltés.

[VFIIT-79](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-79) - [DOC] Dopisat dokumentacie k uloham

* Väčšina úloh bola zdokumentovaná. Pár ešte chýba.

[VFIIT-81](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-81) - [SRV] Rozbehat server + nova verzia na googlePlay

* Filip Šoltés prosí každého, nech si stiahne šprint 3 verziu a nech ju poriadne otestuje. Ak to bude fungovať, Filip ju nasadí na stavbu a dá ju ako betu.
* Webová verzia je dostupná na našom tímovom serveri na adrese <https://team02-14.ucebne.fiit.stuba.sk/www>
* Vyskytli sa nasledovné problémy s rozvrhom vo verzii šprint 3
  + Vyučujúcim sa nenačítaval rozvrh – Filip Mazán chybu opravil počas stretnutia
  + Medzi hodinami chýbala oddeľovacia čiara – Michal ju počas stretnutia doplnil

[VFIIT-68](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-68) - [PR] Prezentacne video projektu

* Jozef si doniesol kameru a ide zajtra natáčať. Potreboval by jedného herca.

[VFIIT-84](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-84) - [BCN] Nameranie a zozbieranie dat z chodby

* Zbieranie dát z chodby sa Veronika s Filipom chystajú robiť zajtra.

Ďalej sme sa dohodli, že by bolo dobré sa v stredu/štvrtok stretnúť, ukončiť šprint a pripraviť sa na prezentáciu.

Jozef pripravil dotazník na deň otvorených dverí FIIT a poslal ho Alenke mailom.

Alenka vybavila, že nemenovaná firma nám dodá 50 beaconov. Je pravdepodobné, že ich dodajú ešte pred Vianocami. Ďalej sa dohodlo stretnutie s ďalšou firmou, ktorá by nám bola ochotná kúpiť ďalšie beacony. Alenka nám dá vedieť ako toto stretnutie dopadlo.

Michal dostal za úlohu znovu otvoriť úlohu VFIIT-71 a vykázať si zabudnuté hodiny za prvý týždeň predchádzajúceho šprintu. Potom poprosí Veroniku aby vygenerovala nový graf s podielom práce.

Dohodli sme sa, že tento šprint ukončíme na neoficiálnom stretnutí v stredu.

**Priebeh stretnutia v stredu**

Dokumentácia sa uzavrie zajtra.


Ostatné úlohy boli úspešne dokončené a uzavreté.

Jozef nám pustil prezentačné video. Počas stretnutia ešte do videa zapracuje naše pripomienky.

**Úlohy z minulého týždňa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key | Summary | Status | Assignee | Due Date |
| [VFIIT-77](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-77) | [TEST] Vymysliet ako manazovat betatesterov | Closed | Filip Soltes | 8/Dec/14 |
| [VFIIT-78](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-78) | [DOC] Opravit riadok v dokumentacii ohladom metodiky | Closed | Filip Soltes | 8/Dec/14 |
| [VFIIT-79](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-79) | [DOC] Dopisat dokumentacie k uloham | Closed | Everyone | 8/Dec/14 |
| [VFIIT-80](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-80) | [DOC] Dat dokumentaciu do konecneho stavu | In progress | Michal Kucera  Veronika Olesova | 11/Dec/14 |
| [VFIIT-81](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-81) | [SRV] Rozbehat server + nova verzia na googlePlay | Closed | Filip Soltes  Filip Mazan | 11/Dec/14 |
| [VFIIT-82](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-82) | [TEST] Testovanie novo nasadenej verzie (sprint 3) | Closed | Everyone | 11/Dec/14 |
| [VFIIT-83](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-83) | [OldApp] Parsovanie tohtorocnych skusok | Closed | Daniel Pribul | 11/Dec/14 |
| [VFIIT-68](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-68) | [PR] Prezentacne video projektu | Closed | Jozef Karas | 12/Dec/14 |
| [VFIIT-84](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-84) | [BCN] Nameranie a zozbieranie dat z chodby | Closed | Filip Mazan  Veronika Olesova | 11/Dec/14 |

**Prílohy**

****