**Zápis zo stretnutia č.7**

**Dátum a čas stretnutia:** 10.11.2014, 9:00 - 12:00

**Miesto stretnutia:** CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Bc. Veronika Olešová, Bc. Filip Mazán, Bc. Filip Šoltés

Bc. Michal Kučera, Bc. Jozef Karas, Bc. Daniel Pribul

**Vedúci:** Bc. Filip Šoltés

**Zapisovateľ:** Bc. Jozef Karas

**Overovateľ:** Bc. Michal Kučera

**Priebeh stretnutia**

* + - * Stretnutie sa konalo v CVTI SR, kde sme na podujatí Týždeň vedy a techniky prezentovali našu aplikáciu Virtuálna FIIT
      * Priebeh stretnutia bol rozhádzaný, pretože sme museli prezentovať a zároveň diskutovať, čo ďalej.
      * Bolo pripomenuté, že všetci musia mať zalogované úlohy v JIRE
      * Kontrola úloh z minulého týždňa
        + VFIIT-16 - dopyty nie sú vypýtané, ale Askalot je hotový
        + VFIIT-33 - nedá sa teraz dokončiť
        + VFIIT-44 - betatestovanie funguje -> zadaná nová úloha VFIIT-57
        + Ostatné úlohy sú v progrese
        + VFIIT-48 - Nakonfigurovanie produkčnej virtuálky sa mení na Nakopírovanie produkčnej virtuálky
      * Daniel dostal za úlohu vytvoriť systém vzájomného code review
      * Zistili sme, že vyhľadávanie nefunguje
      * Michal 10 min konzultoval dodatočne dokumentáciu
* **Úlohy z minulého týždňa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key | Summary | Status | Assignee | Due Date |
| [VFIIT-33](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-33) | Prehodiť všetky url zo starého serveru do nášho | Closed | Filip Soltes  Filip Mazan | 10/Nov/14 |
| VFIIT-16 | Odstrániť z kódu dopyty na elastik, vypýtať api z askalotu | Closed | Filip Soltes | 10/Nov/14 |
| VFIIT-39 | Každý spíše pravidlá (metodiku) tykajúce sa jeho manažovania | In Progress | Everyone | 10/Nov/14 |
| VFIIT-40 | Spojenie pravidiel do jedného dokumentu | In Progress | Michal Kučera | 10/Nov/14 |
| VFIIT-44 | Zistiť a zreferovať ako funguje beta testovanie cez google play a reporting bugov | Closed | Filip Soltes | 10/Nov/14 |
| VFIIT-54 | Vybrať code review nástroj | Closed | Daniel Pribul | 10/Nov/14 |
| [VFIIT-](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-25)53 | Doladiť harmonogram | Closed | Michal Kucera | 10/Nov/14 |
| VFIIT-52 | Prerobiť proxy | In progress | Filip Soltes | 17/Nov/14 |
| VFIIT-51 | Prerobenie rozvrhu | In progress | Daniel Pribul  Michal Kucera | 17/Nov/14 |
| VFIIT-50 | Dokončenie dokumentácie | In progress | Michal Kucera  Veronika Olesova | 17/Nov/14 |
| VFIIT-49 | Obedy - oprava cache | In progress | Jozef Karas | 17/Nov/14 |
| VFIIT-48 | Nakonfigurovanie produkcnej virtualky | In progress | Filip Soltes | 17/Nov/14 |
| VFIIT-46 | Lokalizácia pomocou beaconov - backend | In progress | Filip Mazan  Veronika Olesova | 17/Nov/14 |

**Rozdelenie úloh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key | Summary | Status | Assignee | Due Date |
| VFIIT-39 | Každý spíše pravidlá (metodiku) tykajúce sa jeho manažovania | In Progress | Everyone | 17/Nov/14 |
| VFIIT-40 | Spojenie pravidiel do jedného dokumentu | In Progress | Michal Kučera | 17/Nov/14 |
| VFIIT-52 | Prerobiť proxy | In progress | Filip Soltes | 17/Nov/14 |
| VFIIT-51 | Prerobenie rozvrhu | In progress | Daniel Pribul  Michal Kucera | 17/Nov/14 |
| VFIIT-50 | Dokončenie dokumentácie | In progress | Michal Kucera  Veronika Olesova | 17/Nov/14 |
| VFIIT-49 | Obedy - oprava cache | In progress | Jozef Karas | 17/Nov/14 |
| VFIIT-48 | Nakopírovanie produkčnej virtuálky | In progress | Filip Soltes | 17/Nov/14 |
| VFIIT-46 | Lokalizácia pomocou beaconov - backend | In progress | Filip Mazan  Veronika Olesova | 17/Nov/14 |
| [VFIIT-57](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-57?jql=project%20%3D%20VFIIT) | Nájdenie betatesterov | Open | Everyone | 17/Nov/14 |
| [VFIIT-58](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-58?jql=project%20%3D%20VFIIT) | Vytvoriť systém vzájomného code review | Open | Daniel Pribul | 17/Nov/14 |

**Príloha**

**Užitočné odkazy**

<http://www.tyzdenvedy.sk/>