**Zápis zo stretnutia č.2**

**Dátum a čas stretnutia:** 10.10.2014, 14:00 - 17:00

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Bc. Veronika Olešová, Bc. Filip Mazán, Bc. Filip Šoltés

 Bc. Michal Kučera, Bc. Jozef Karas, Bc. Daniel Pribul

**Vedúci:** Bc. Jozef Karas

**Zapisovateľ:** Bc. Daniel Pribul

**Overovateľ:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Priebeh stretnutia**

Na stretnutí boli prítomní všetci členovia tímu. Prešli sme si úlohy z minulého stretnutia, dohodli sme si spôsob práce na Stories, rozdelili úlohy na ďalší týždeň a nakonec sme si prezreli board tímu, ktorý minulý rok pracoval na VirtFIIT.

* Nesplnené úlohy z predchádzajúceho stretnutia:
	+ Jozef si nezbuildoval appku (napraviť do ďalšieho stretnutia)
		- kvôli technickým problémom sa to nepodarilo ani do konca stretnutia
	+ Nikto nevytvoril tasky v Jira (napraviť do ďalšieho stretnutia)
* Pripomienky k predchádzajúcim úlohám
* Veronika pridať čas a dátum na stránku
* Veronika na stránke vypnúť vyskakovačky na Pláne a Dokumentoch (Mgr. Alenu Kovárovú, PhD. to rozčuluje)
* Dohodli sme sa kedy je task pre developera ukončený (sú splnené nasledujúce body)
	+ Task je naprogramovaný, ideálne vo dvojici
	+ Kód prešiel code review
	+ Aplikácia je zbuildovatelná a spustitelná na developerovom mobile
	+ Ostatní členovia aplikáciu tiež otestovali
	+ Task/Feature je zdokumentovaná
* Vývoj prebieha prvý týždeň medzi šprintami, druhý týždeň sa dolaďuje
	+ Feature musí fungovať na mobile Mgr. Aleny Kovárovej, PhD., inak má tím problém
* Problémy či už osobné alebo s vývojom sa riešia spoločne
	+ Netajíme ich
	+ V prípade vážnosti sa o nich musí dozvedieť aj Mgr. Alena Kovárová, PhD.
* Rozdelili sme si úlohy na ďalší týždeň

**Úlohy z minulého týždňa**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Popis úlohy** | **Zodp. Osoba** | **Robí** | **Dátum splnenia** | **Stav úlohy** |
| 1.1 | Dokončiť charakteristiky  | Filo | všetci | 09.10.14 | Splnené |
| 1.2 | Poslať Matejovi maily, aby nás pridal do depozitára, stiahnuť si kódy a tie skúsiť zbuildovať | všetci | všetci | 09.10.14 | Splnené |
| 1.3 | Dokončiť webovú stránku | Filo a Veronika | Filo a Veronika | 16.10.14 | Splnené |
| 1.4 | Zaviesť si projektový denník  | všetci | všetci | 09.10.14 | Splnené |
| 1.5 | Rozbehať si prostredie | všetci | všetci | 09.10.14 | Čiastočnesplnené |
| 1.6 | Vytlačiť tímový plagát a doniesť ho na cvičenie Tímový projekt I. | Michal | Michal | 15:5906.10.14 | Splnené |
| 1.7 | Spísať zápisnicu a poslať ju Mgr. Alene Kovárovej, PhD. | Jozef | Jozef | 23:5902.10.14 | Splnené |

**Rozdelenie úloh**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Popis úlohy** | **Zodp. Osoba** | **Robí** | **Dátum splnenia** | **Stav úlohy** |
| 2.1 | Dať Mgr. Alene Kovárovej, PhD. prístup na Drive  | Filo | Filo | 13.10.14 | Pridelená |
| 2.2 | Poslať Mgr. Alene Kovárovej, PhD. charakteristiky | Všetci | Všetci | 13.10.14 | Pridelená |
| 2.3 | Upraviť webovú stránku | Veronika | Veronika | 13.10.14 | Pridelená |
| 2.4 | Dať zápisnicu č.1 na web  | Veronika | Veronika | 13.10.14 | Pridelená |
| 2.5 | Nainštalovať serverovú časť VirtFIIT alebo sa pozrieť na šablóny | Filip | Filip | 13.10.14 | Pridelená |
| 2.6 | Pridať do VirtFIIT úradné hodiny knižnice | Jozef, Mišo | Jozef, Mišo | 13.10.14 | Pridelená |
| 2.7 | Vyskúšať plugin na bluetooth | Filo, Veronika | Filo, Veronika | 13.10.14 | Pridelená |
| 2.8 | Pridať stories na board | Všetci | Všetci | 13.10.14 | Pridelená |
| 2.9 | Vybuildovať VirtFIIT na IOS | Dano | Dano | 13.10.14 | Pridelená |

**Prílohy**

**Minuloročný board**

