**Zápis zo stretnutia č.5**

**Dátum a čas stretnutia:** 27.10.2014, 10:30 - 12:30

**Miesto stretnutia:** JOBSOVO softvérové štúdio (1.31a)

**Vedúca tímu:** Mgr. Alena Kovárová, PhD.

**Prítomní:** Bc. Veronika Olešová, Bc. Filip Mazán, Bc. Filip Šoltés

 Bc. Michal Kučera, Bc. Jozef Karas, Bc. Daniel Pribul

**Vedúci:** Bc. Veronika Olešová

**Zapisovateľ:** Bc. Michal Kučera

**Overovateľ:** Bc. Filip Mazán

**Priebeh stretnutia**

* Rozoberanie úloh z minulého týždňa
	+ Kontrola prihlášky na TP Cup. Chýba zmeniť už len pár detailov, napr. skrátiť charakteristiky.
	+ Skontrolovali dokumentáciu k dielu. Sekcie sa ďalej nebudú písať ako podnadpisy.
	+ Michal sa mal spýtať 3 ľudí na názor na súčasnú aplikáciu, zistené poznatky boli zapísané do Trella.
	+ Treba prehodnotiť návrh na nový rozvrh. Michal má za úlohu sa spýtať ďalších študentov na ich názor. Počas stretnutia sme sa pýtali na názor náhodného študenta v miestnosti. Páčilo sa mu zobrazenie po dňoch. Ďalej treba zvážiť zobrazenie celého rozvrhu na jednej obrazovke.
	+ Prehodenie všetkých URL zo starého servera do nášho. Filip Šoltés je dohodnutý čo sa bude robiť ďalej.
	+ Rôzne obedové menu. Dano sa tomu zatiaľ nevenoval. Jožo sa snažil nájsť chybu ale zatiaľ neúspešne. Prebehla konzultácia s Matejom.
* Diskutovali sme o používaní projektových denníkov. Dohodli sme sa, že ak s niekým riešime, treba si to poznačiť. Denník si stačí viesť v digitálnej podobe. Budúci týždeň budeme denníky prezentovať.
* 10.11. a 11.11. od 9:00 do 21:00 budeme prezentovať našu aplikáciu na Týždni vedy a výskumu. Vždy musia byť prítomní aspoň 2 ľudia. Filip Mazán ako manažér plánovania dostal za úlohu to celé naplánovať.
* Úspešne sme si prešli kontrolné body.
* Našich 90 sekúnd slávy si absolvujeme po prednáške k tímovému projektu.
* Každý dostal za úlohu napísať pravidlá/metodiku k svojej oblasti manažovania
	+ Veronika – komunikácia
	+ Jozef – riziká
	+ Filip M. – plánovanie
	+ Filip Š. – vývoj, integrácia
	+ Daniel – testovanie, refactoring
	+ Michal – dokumentovanie

**Úlohy z minulého týždňa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key | Summary | Status | Assignee | Due Date |
| [VFIIT-24](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-24) | Vytvoriť nové zobrazovanie rozvrhov | In Progress | Michal Kucera Daniel Pribul | 3/Nov/14 |
| [VFIIT-25](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-25) | VFIIT-36 Oprava webovej verzie aplikacie kvoli prihlasovaniu do AIS | In Progress | Filip MazanFilip Soltes | 3/Nov/14 |
| [VFIIT-35](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-35) | Vytvorit sablonu na dokumentaciu | Closed | Michal Kucera | 27/Oct/14 |
| [VFIIT-34](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-34) | Spytat sa pouzivatelov, co by doplnili do aplikacie | Closed | Michal Kucera | 27/Oct/14 |
| [VFIIT-33](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-33) | Prehodit vsetky url zo stareho serveru do nasho | In Progress | Filip SoltesFilip Mazan | 3/Nov/14 |
| [VFIIT-32](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-32) | VFIIT-36 Umoznit prihlasenie do aisu cez telefon aj napriek nespravnym sablonam | In Progress | Veronika OlesovaFilip MazanFilip Soltes | 3/Nov/14 |
| [VFIIT-31](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-31) | Zmenit neprehladny harmonogram | In Progress | Michal Kucera Jozef Karas | 3/Nov/14 |
| [VFIIT-28](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-28) | Vyriešiť problém s rôznymi obedovými menu na rôznych telefónoch | In Progress | Daniel Pribul Jozef Karas | 3/Nov/14 |
| [VFIIT-27](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-27) | Napísať prihlášku do TP CUPu | In Progress | Veronika Olesova | 28/Oct/14 |

**Rozdelenie úloh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Key | Summary | Status | Assignee | Due Date |
| VFIIT-16 | Odstranit z kodu dopyty na elastik, vypytat api z askalotu | Open | Filip Soltes | 3/Nov/14 |
| [VFIIT-](http://jira.fiit.stuba.sk/browse/VFIIT-25)38 | Práca na denníkoch | Open | Everyone | 3/Nov/14 |
| VFIIT-39 | Kazdy spise pravidla(metodiku) tykajuce sa jeho manazovania  | Open | Everyone | 3/Nov/14 |
| VFIIT-40 | Spojenie pravidiel do jedneho dokumentu | Open | Michal Kucera | 3/Nov/14  |
| VFIIT-41 | Doplnit do planu globalne ciele | Open | Filip Mazan | 3/Nov/14 |
| VFIIT-42 | Podoplnat odhady do taskov v JIRE | Open | Veronika Olesova | 3/Nov/14 |
| VFIIT-43 | Zisti pomer odhadovaneho k realne casu stravenemu na ulohach | Open | Veronika Olesova | 3/Nov/14 |
| VFIIT-44 | Zistit a zreferovat ako funguje beta testovanie cez google play a reporting bugov | Open | Filip Soltes | 3/Nov/14 |
| VFIIT-45 | Rozbehat a vyskusat obidva systemy SonarQube a CodeReview | Open | Everyone | 3/Nov/14 |